# 2008 年二建工程法规考试真题及答案解析

## 一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

场景（一）

建设单位拟兴建一栋 20 层办公楼，投资总额为 5 600 万元，由建设单位自行组织公开招标。

建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书， 并要求降低报价才与其签订合同。

根据场景（一）。回答下列问题。

- 根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（	）。

A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标 B．若投资额在 3 000 万元人民币以上的体育场施工项目必须招标

- 施工单位合同估算为 300 万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招

标

- 利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，

可以不进行施 工招标

- 招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（	）。

A．资格条件 B．最低标准要求C．审查方法 D．审查目的

- 根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（	）。

- 甲、乙、戊施工企业具有投标资格

- 丁施工企业可以参加投标

- 丙的行贿行为不影响中标D．戊应当成为中标人

- 根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（	）。A．建设单位有权要求丙降低报价。 B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标 C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D．评标委员会成员中的 2/3 可以由建设单位代表担任

场景（二） 吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》

将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006 年 2 月 1 日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。

2008 年 1 月 1 日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008 年 4 月 1 日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。

根据场景（二），回答下列问题。 5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（	）。A．法律

B．行政法规C．地方性法规D．行政规定

- 该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（	）。

- 吴某与张某

- 吴某与设计院  C．甲公司与张某 D．甲公司与乙设计院

- 建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是（	）。A．工伤被鉴定为限制民事行为能力人 B．其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育 C．执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满 3

年

D．其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼

- 甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（	）。A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效 B．吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效 C．吴某的行为后果，其他股东不负责任D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资

- 从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（	）。

  - 主体变更

  - 客体变更C．内容变更D．未变更

- 张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（	）。

A．委托代B．法定代C．指定代理D．表见代理

- 下列关于诉讼时效的表述，正确的是（	）。A．距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权 B．王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效 C．设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使

诉讼时效中断

D．因 2008 年 1 月 1 日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止

- 甲公司的下列行为中，正确的是（	）。A．为其他关系单位代开增值税发票 B．为单位职工代扣代缴个人所得税 C．设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查 D．将税务登记证借给关系单位

场景（三）

甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位， 丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火， 造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。

根据场景（三），回答下列问题。

- 乙施工单位的（	）依法对本单位的安全生产全面负责。

A．企业法人代表B．主要负责人C．项目负责人D．安全生产员

- 发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使《安全生产法》赋

予从业人员的（	）。

A．知情权

拒绝权

紧急避难权D．请求赔偿权

该施工现场发生的两起安全事故，应由（）负责上报当地安全生产监管部

门。

A．甲建设单位B．乙施工单位C．丙施工单位

D．丁监理公司

该施工现场的安全生产责任应由（）负总责。

A．甲建设单位B．乙施工单位C．丙施工单位

D．丁监理公司

17.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤

害保险费应当（）支付。A．由甲建设单位   B．由乙施工单位   C．由丙施工单位

D．按合同约定

- 以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（	）。

  - 按工程建设强制性标准实施监理

  - 依据法律、法规实施监理

  - 审查专项施工方案 D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告

- 在该焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是（	）。A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识 B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所 C．焊接作业人员必须持证上岗 D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施

- 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（	）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。

A．建立、健全安全生产责任制 B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用 C．设置安全生产管理机构 D．依法参加工伤保险

- 根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（	）。A．可以直接抢修 B．有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修             C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修 D．不可以夜内抢修

- 因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是（	）。

A．可以直接安排到仓库中，并远离危险品 B．不可以安排到仓库中 C．可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准 D．经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中

场景（四）

具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。

根据场景（四），回答下列问题。

- 根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是（	）。

A．组织工程竣工验收 B．确保外墙保温材料符合要求 C．不得擅自改变主体结构进行装修 D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标

- 若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（	）左右的比例预留保留金。

  - 结算总额 5%

  - 预算总额 5%

  - 预算总额 10%

  - 结算总额 10%

- 根据《建设工程质量管理条例》，（	）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。

A．建设单位B．监理公司

C．施工单位D．设计单位

- 根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（	）。

A．有完整的技术档案 B．有完整的施工管理资料 C．设计单位签署的质量合格文件 D．监理单位签署的工程质量保修书

- 建设单位更换保温材料，应当由（  ）后方可施工。 A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查 B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查 C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查 D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查

- 若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（	）履行。

A．通常标准 B．符合合同目的特定标准 C．国冢标准 D．地方标准

- 施工过程中的质量控制文件应由（	）收集和整理后进行立卷归档。 。

A．建设单位B．施工单位

- 监理单位D．设计单位

- 该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（	）中。

A．可行性研究报告B．招标文件 C．投标文件 D．竣工验收报告

- 依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，（	）无需取样送检， 即可用于工程。

A．保温材料 B．供水管主控阀C．钢筋原材料D．钢筋垫块

- 以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是

（		）。A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限 B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为 6 年C．保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守

- 保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定

场景（五）

某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：

根据场景（五），回答下列问题。

- 因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（	）居住。

A．作业区① B．作业区② C．仓库③ D．办公区④

- 施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（	）区域。

  - 作业区①

  - 作业区② C．办公区④

D．在建生活区⑤

- 对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是（	）。A．可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置  B．可以和施工原材料统一存放到仓库中 C．可以直接回填在基坑内

D．应该单独存放并做好标识

- 施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工 l5 日以前向（	）申报环境噪声污染防治情况。

A．环境保护行政主管部门 B．所在地居民委员会或街道办C．建设行政主管部门 D．安全生产行政主管部门

- 应在施工现场的（	）处设置明显的安全警示标志。

A．生活区人口 B．生活用水源 C．在建工程出入通道 D．办公区人口

- 施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（	）。A．办公、生活区与作业区应分开设置 B．应当对施工现场设置封闭围挡 C．施工现场应设置消防安全设施 D．施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性

场景（六）

施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供

货，便口头向施工单位提出推迟 l 个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此， 水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所 签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供 货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。

根据场景（六），回答下列问题。

- 若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（	）承担责任。

A．施工单位B． 水 泥 厂 C．材料供应商

D．水泥厂与材料供应商共同

- 水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同（	）。

A．发生变更B．效力待定C．无效 D．未发生变更

- 水泥厂转让合同的行为在（	）后有效。A．水泥厂与材料供应商联名通知施工单位B．水泥厂通知施工单位 C．材料供应商通知施工单位 D．征得施工单位同意

- 根据《合同法》的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是（	）。

A．转让人与受让人达成合同转让协议B．原合同有效

- 原合同为单务合同

- 符合法定的程序

- 根据《合同法》的规定，下列说法中正确的是，施工单位（	）。A．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失B．无权要求水泥厂继续履行合同 C．有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失 D．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失

场景（七）

2007 年 9 月20 日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完

工后剩余的石材以 8 万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9

月 28 日，建材商依约交付 1 万元定金。9 月 29 日，施工单位为建材商代为托运。

9 月 30 日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。根据场景（七）。回答下列问题。

- 如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为

（		）合同。A．无效B．有效

C．可变更、可撤销D．效力待定

- 该定金合同的生效日期为（	）。

A．9 月 20 日

B．9 月 28 日

C．9 月 29 日

D．9 月 30 日

- 如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失由（	）。

A．施工单位承担 B．建材商承担 C．施工单位和建材商各承担一半

D．建材商承担 3/4，施工单位承担 1/4

- 如果建材商一直无力偿还施工单位的 7 万元，且某工厂欠建材商 6 万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以（）。

A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为 B．请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为 C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还 6 万元

D．通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还 6 万元

- 如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位（	）。

A．可以同时适用定金与违约金的约定B．只可选择适用其中一项约定 C．只能适用违约金约定 D．只能适用定金约定

场景（八）

甲施工单位向乙银行申请贷款 200 万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。

根据场景（八），回答下列问题。

- 甲与乙签订的有效合同属于（	）。

A．单务合同 B．实践合同 C．双务有偿合同

D．无名合同

依据《担保法》规定，在该场景中能做保证人的是（）

A．甲B．乙C．丙

D．丁

该保证合同主体是（）。

甲与乙

甲与丙C．乙与丁

D．乙与丙

下列不属于保证合同的内容是（）。

A．保证方式 B．保证期间 C．保证担保范围D．被保证人的其他债权

若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（）承担。

A．甲B．乙C．丙

D．丁

- 按照担保法的规定，属于保证担保方式的是（	）。

  - 定金保证

  - 一般保证

  - 抵押保证D．留置保证

场景（九）

甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。

根据场景（九），回答下列问题。

- 针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（	）承担。 .

A． 甲  B． 乙  C．甲乙双方D．仲裁庭

- 仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（	）。A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请 B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院 C．仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院 D．仲裁机构采取必要的证据保全措施

- 仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为 30 万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15 万元，则仲裁庭应按（ ）意见作出。

A．仲裁委员会 B．仲裁委员会主任C．张某 D．王

某、李某

- 该纠纷经仲裁后，裁决书（	）发生法律效力。

A．自作出之日 B．经上级仲裁机构审查批准后 C．经人民法院审查批准后 D．在双方当事人不申请复议时

- 如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（	）申请撤销裁决。

A．仲裁庭 B．建设行政主管部门 C．上级仲裁委员会 D．人民法院

- 如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（	）。

A．向法院申请强制执行 B．向仲裁委员会申请强制执行   C．向公安部门申请强制执行D．再申请仲裁

## 二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符

合题意，至少有1 个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5

分）

场景（十）

甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期 l0 个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单

位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利根据场景（十），回答下列问题。

- 下列关于施工许可证申请的表述正确的有（	） A．施工许可证应由乙施工单位申请领取 B．申请用地已办理建设工程规划许可证 C．改建设计图已按规定进行了审查 D．到位资金不得少于工程价款的 50% E．宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核

- 下列关于工程包发、承包的表述正确的有（	）。A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任 B．建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包 C．乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约 D．甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包 E．该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款

- 乙施工单位的企业资质可能是（	）。

A．特级B．一般C．二级D．三级

- 目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括（	）。

A．注册土木（岩土）工程师B．注册房地产估价师 C．注册土地估价师 D．注册资产评估师

- 丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（	）。

A．进度控制D．质量控制

- 成本控制D．合同管理

场景（十一）

某电信公司在市中心薪建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，直接经济损失近百万元。

根据场景（十一）。回答下列问题。

- 对该设备损失承担责任的有（	）。

A．甲施工单位 B．乙公司 C．消防器材供货商 D．电信公司 E．消防验收机构

- 下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（	）。A．对该办公楼的施工质量负责 B．建立、健全施工质量管理制度 C．做好隐蔽工程的质量检查和记录

- 对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检E．审查乙公司的质量管理体系

- 以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合《建设工程质量管理条例》的有（	）。

A．现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样B．在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样C．试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品 D．在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品 E．在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件

- 电信公司的安全责任包括（ ）。A．提供安全施工措施所需费用 B．审查安全技术措施 C．提供舡现场及地下工程的有关资料 D．不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期

- 自开工报告批准日起 l5 日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案

- 以下安全责任中，（	）属于施工单位的责任。A．配备专职安全员 B．编制工程施工安全技术措施 C．审查乙公司编制的安全措施 D．提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品

E．采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训

- 对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有（	）。A．电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准B．甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准C．电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准D．建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求 E．建筑节能强制性标准，是针对电信公司、甲、乙的要求

- 下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有（	）。

  - 甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交

  - 应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交 C．监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档 D．监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司

移交

E．工程档案一般不少于二套，一套（原件）由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆（室）

场景（十二）

电力局在 A、B 两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。

设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。

根据场景（十二），回答下列问题。

- 设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件包括（ ）。A．建设单位与设计单位书面的定金担保 B．设计院将定金支付给建设单位

C．建设单位将定金支付给设计院 D．建设单位将设计依据材料移交给设计院 E．设计院乙开始设计工作

- 依据《合同法》中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括

（		）。A．工程应达到的质量标准 B．工程款的支付与结算   C．合同工期D．工程保险的投保责任E．解决合同纠纷的方式

- 施工合同履行过程中，按照《合同法》有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括（	）。

A．施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付 B．施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商

自费修复工程缺陷 C．超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付 D．超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支

付

E．拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获

得支付，有行使暂停施工的权力

- 按照《合同法》对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的下述说法中正确的包括（	）。

A．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担 B．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担 C．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由供货商承担 D．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担 E．供货商委托运输公司，将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担

- 如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则（	）。

A．合同自订时起就不具有法律效力 B．当事人不能通过同意或追认使其生效            C．在诉讼中，法院可以主动审查决定该合同无效D．合同全部条款无效 E．合同中独立

存在的解决争议条款有效

场景（十三）

施工单位投标中标后，与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料，使用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未

予解决，因此导致合同纠纷。 根据场景

（十三），回答下列问题。

下列解决纠纷方式产生的法律文书，其不强制执行效力的包括（）。

A．民间调解B．行政调解C． 仲 裁 D．诉讼

E．协商

如果建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括（）。

A．原告的姓名、住所B．被告的姓名、住所C．诉讼请求 D．代理律师的基本情况 E．诉

讼事实及理由

80.施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴

定。法院应予准许的情况包括（）。A．鉴定程序严重违法 B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C．鉴定结论明显依据不足D．经过质证不能作为证据使用 E．有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决

一、单项选择题

## 参考答案

71.CE

76.ADE

72.BD

73.AC74.ABCE75.ACE；

77.ABCE78.CD

79.ABCE

80.ABCD

1-5 CDABB6-10DDCDA

11-15 CBBCB16-20BBDBB

21-25 BCBAC26-30DCCCA

31-35 ADDBD36-40ACDCD

41-45 DCDBB46-50BBBCC

51-55 DDABA56-60BDADA

二、多项选择题

61.BCDE62.ABD63.ABCD64.AB65.ABCD；

66.ABC67.ABC68.CD69.ACDE70.ABE；

2009 年二建工程法规考试真题及答案解析

一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

- 在我国法律体系中，《建筑法》属于（ ）部门。

A．民法	B．商法

C．经济法	D．诉讼法

- 关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（     ）。A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为

- 引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（	）。

A．合同	B．扶养

C．不当得利	D．无因管理

- 根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（     ）。A．在建工程可以作为抵押物 B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物 C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产 D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

- 根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（	）起发生效力。

A．买卖合同生效		B．转移登记C．交付	D．买方占有

- 某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（	）。

A．20%	B．30%

C．50%	D．80%

- 建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（	）。A．建设用地规划许可证		B．建设工程规划许可证   C．施工许可证	D．安全生产许可证

- 按照建筑法规定，以下正确的说法是（	）。A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程 B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程 C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

- 关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是（	）。A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包 B．未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包 C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任 D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符 合资质的施工单位

- 甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔 20 万元。则下列说法正确的是

（	）。

A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利 B．因约定各自承担 50%，故乙公司只应对建设单位承担 10 万元的赔偿责任 C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对 20 万元索赔额承担责任 D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任

- 按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（	）。A．施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程 B．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程 C．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程

D．经济适用住房工程

- 根据《招标投标法》规定，投标联合体（	）。A．可以牵头人的名义提交投标保证金 B．必须由相同专业的不同单位组成 C．各方应在中标后签订共同投标协议 D．是各方合并后组建的投标实体

- 按照建筑法及其相关规定，投标人之间（   ）不属于串通投标的行为。A．相互约定抬高或者降低投标报价 B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C．相互探听对方投标标价 D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

- 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（	）。

A．公开招标		B．邀请招标C．议标	D．定向招标

- 招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于 2007 年 3 月 3 日开

始发售招标文件，3 月 6 日停售；招标文件规定投标保证金为 100 万元；3 月 22

日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年 3 月

25 日。上述事实中错误有（	）处。

A．1	B．2

C．3	D．4

- 根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（	）。

A．施工企业的总经理	B．施工项目的负责人 C．施工企业的技术负责人		D．施工企业的董事

- 施工单位违反施工程序，导致一座 13 层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，

直接经济损失达 7000 余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（	）事故。

A．特别重大		B．重大C．较大	D．一般

- 某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该级事故应由（	）负责调查。

A．国务院	B．省级人民政府 C．设区的市

级人民政府	D．县级人民政府

- 监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（	）。

A．要求施工单位整改 B．要求施工单位停止施工 C．向安全生产监督行政主管部门报告 D．向建设工程质量监督机构报告

- 甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故， 则 （ ）。

A．甲公司负主要责任	B．乙公司负主要责任

C．乙公司负全部责任	D．监理公司负主要责任

- 安全生产许可证的有效期为（	）年。

A．2	B．3

C．4	D．5

- 下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（     ）。A．建设单位不得将建设工程肢解发包 B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标 C．建设单位不得任意压缩合同工期 D．涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提出设计方案

- 根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（	）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A．主体结构		B．电气

C．装饰	D．暖通

- 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是

（	）。

A．应当依法取得相应等级的资质证书 B．不得转让工程监理业务 C．可以是建设单位的子公司 D．应与监理分包单位共同向建设单位承担责任

- 施工单位于 6 月 1 日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣

工验收；同年 10 月 8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10 月20 日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于（	） 起计算。

A．6 月 1 日	B．8 月 30 日

C．10 月 8 日	D．10 月 20 日

- 《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（	）。

A．工程质量保修制度	B．施工许可制度

C．竣工验收备案制度	D．工程质量事故报告制度

- 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（ ）日内，将竣工验 收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设 行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．10	B．15

C．30	D．60

- 按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（	）。

A．购买的电气材料		B．购买的塔吊设备 C．现场制作的预制板	D．商品混凝土

- 根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（	）。A．必须有产品质量检验合格证明 B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期 D．应当有警示标志或者中英文警示说明

- 某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是

（	）。

A．将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里 B．对已受污染的潜水和承压水混合开采 C．冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖 D．直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训

- 下列关于民用建筑节能的表述正确的是（	）。A．对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划 许可证 B．对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施

C．国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统 D．企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准

- 某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（	）。A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火 B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里 C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住 D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜里

- 根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为

（	），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A．2 个月	B．6 个月

C．1 年	D．2 年

- 李某今年 51 岁，自 1995 年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定， 企业（	）。

A．应当与其签订固定期限劳动合同 B．应当与其签订无固定期限的劳动合同 C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同 D．可以不与之签订劳动合同， 因其是临时工

- 某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定， 王先生的试用期不得超过（	）个月。

A．1	B．2

C．3	D．6

- 职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（ ）。A．随时解除	B．预告解除

C．经济性裁员	D．刑事性裁员

- 按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（	）与企业订立。A．企业工会代表企业职工		B．企业每一名职工 C．企业 10 名以上职工	D．企业绝大部分职工

- 重大建设项目档案验收应在竣工验收（	）个月前完成。

A．1	B．2

C．3	D．4

- 根据《税收征收管理法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（	）的滞纳金。A．0.1‰	B．0.5‰

C．1‰	D．5‰

- 下列属于行政处罚的是（		）。A．没收财产		B． 罚 金 C．撤职	D．责令停产停业

- 施工单位偷工减料，降底工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12 名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（	）。

A．重大责任事故罪	B．重大劳动安全事故罪

C．工程重大安全事故罪	D．以其他方式危害公共安全罪

- 下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（	）。

A．收养关系	B．劳动合同 C．税款代扣合同		D．赠予合同

- 下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（	）。A．格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用 B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效 C．对格式条款的理解发生争议

的，应当按照通常理解予以解释 D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释

- 要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（	）。

A．寄送的价目表		B．投标书C．拍卖公告	D．招股说明书

- 甲企业于 2 月 1 日向乙企业发出签订合同的信函。2 月 5 日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（ ）的行为。

A．发出	B．撤回

C．撤销	D．变更

- 某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（	）。

A．违约责任	B．侵权责任  C．缔约过失责任		D．行政责任

- 某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是

（	）。

- 返还财产		B．赔偿损失C．罚金	D．折价补偿

- 根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（	）。A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效 B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年 C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果 D．超越代理权签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同

- 某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签定了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（	）。A．附条件合同，条件成就合同解除

- 附条件合同，条件成就合同生效

- 附期限合同，期限届满合同解除D．附期限合同，期限届满合同生效

- 甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由（      ）承担违约责任。 A．甲公司向乙公司	B．乙公司自己

C．丙公司向乙公司	D．甲公司和丙公司共同向乙公司

- 某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为 4000

元/吨，约定 6 月1 日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8 月下旬，国家调整

价格为 3400 元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（	）。

- 应按合同约定的价格 4000 元/吨结算

- 应按国家确定的最新价格 3400 元/吨结算C．应当按新旧价格的平均值结算 D．双方协商确定，协商不成的应当解除合同

- 甲公司欠刘某 100 万元，丙公司欠甲公司150 万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（	）。A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求 B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权 C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担 D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭

- 下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（      ）。A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致 使工期延误

B．因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误 C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

- 建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（	）。

A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书 B．双方签收的仲裁调解书 C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书 D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书

- 民事诉讼的证据不包括（	）。

A．书证	B．物证

C．视听资料	D．科学实验

- 根据《民事诉讼法》规定，（	）可以作为民事诉讼证人。

A．本案审判员	B．涉及本案的鉴定人员

- 本案原告诉讼代理人	D．本案被告的亲属

- 对民事诉讼的基本特征表述正确的是（	）。A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B．除简易程序外均采用合议庭合议制 C．所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开 D．一个案件须由两级人民法院审理才告终结

- 下列关于诉讼管辖的表述正确的是（	）。A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖 B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖 C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的 人民法院

- 房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则

- 当事人委托溥泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（	）。A．陈述事实、参加辩论		B．承认、放弃、变更诉讼请求C．进行和解	D．提起反诉或上诉

- 下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（	）。A．仲裁委员会由当事人自主选定 B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位 C．仲裁审理以公开审理为原则 D．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销

## 二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符

合题意，至少有1 个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5

分）

- 根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（	）。

- 建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书

- 人民法院对保全财产予以查封 C．监察机关给予机关工作人员降级处分 D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解 E．行政拘留

- 根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（	）。A．在法律面前一律平等 B．有言论、出版、游行和示威的自由 C．有宗教信仰的自由 D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权 E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利

- 下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（	）。A．建设工程施工合同中的工程价款 B．建设工程施工合同中的建筑物 C．建材买卖合同中的建筑材料 D．建设工程勘察合同中的勘察行为 E．建设工程设计合同中的施工图纸

- 国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（	）方式设立。

A． 出租 B．出让C．划拨 D．抵押E．转让

- 根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（	）。

A．北京故宫修缮工程		B．长江汛期抢险工程C．工地上的工人宿舍	D．某私人投资工程E．部队导弹发射塔

- 在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（	）。

A．银行保函 B．银行承兑汇票C．企业连带责任保证 D．现金E．实物

- 按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（	）。A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协 议                  B． 交 纳 投 标 保 证 金 超 过 规 定 数 额C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人 D．投标人在开标后修改补充投标文件 E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应

- 生产经营单位保证安全生产必须的资金由（	）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A．公司董事会	B．公司法定代表C．个人经营的投资人		D．公司股东E．公司工会

- 施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（	）。A．制定安全生产规章制度和操作规程 B．确保安全生产费用的有效使用

C．组织制定安全施工措施D．消除安全事故隐患 E．及时、如实报告生产安全事故

- 下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（	）。

- 总承包单位不得将主体工程对外分包

- 分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责 C．总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任 D．施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工 E．在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务

- 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（	）。

A．同时规划	B．同时设计  C．同时施工	D．同时竣工验收E．同时投产使用

- 下列属于承担民事责任的方式是（	）。

A．赔偿损失	B．返还财产C．支付利息	D．支付违约金E．支付定金

- 下列关于承诺的表述中，正确的有（	）。A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交 B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力 C．承诺一经送达要约人即发生法律效力D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人 E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出

- 对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（	），撤销权消灭。A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的 C．自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的  D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的

- 致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（	）。

A．发包人严重拖欠工程价款 B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性 标 准         C． 发 包 人 坚 决 要 求 工 程 设 计 变 更D．项目经理与总监理工程师积怨太深

E．要求承担保修责任期限过长

- 某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺， 在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是（	）。A．建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格                            B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔 C．由

此延误的工期由施工单位承担违约责任 D．只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺 E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更

77．6 月 1 日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为 100 万元，约定由买方支付定金 30 万元。由于资金周转困难，买方于 6 月 10 日只交付了 25 万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（	）。A．买卖合同是主合同，定金合同是从合同

- 买卖合同自 6 月 10 日成立

- 定金合同自 6 月 1 日成立

- 若卖方不能交付货物，应返还 50 万元

- 若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还 5 万元

78．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需要举证证明的事实有（	）。

A．太阳自东方升起，自西方落下 B．人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险 C．人所共知的某企业偷工减料

79．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执

行仲裁裁决的情形包括（）。

A．约定的仲裁协议无效B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围C．适用法律确有错误D．原仲裁机构被撤销

E．申请人死亡

D．已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实E．已被人民法院生效裁判所确认的事实

80．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（

A．只有注册以后才能执业 B．一次注册终生有效 C．均需接受继续教育 D．不得同时注册于两家不同的单位 E．均有各自的执业范围

## 答案

2010 年二建工程法规考试真题及答案解析

一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

根据施工合同，甲建设单位应于 2009 年 9 月 30 日支付乙建筑公司工程款。

2010 年 6 月 1 日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（ ）

A．中断B．中止C．终止

D．届满

2.二级注册建造师注册证书有效期为（）年。

A．1 B．2 C．3

D．4

3.下列规范性文件中，效力最高的是（）。

A．行政法规B．司法解释C．地方性法规

D．行政规章

4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生

的债称为( )之债。A． 合 同 B． 侵 权 C．不当得利

D．无因管理

5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（	）时设立。

A．合同签订

备案

交付D．登记

6.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。

初始注册

年检注册C．变更注册D．增项注册

7.某建设工程预计建设工期 13 个月，按照法律规定，建设单位的到位资金

原则上不少于工程合同价的（ ）%。

A．20 B．30 C．40

D．50

8.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（）。

A．正在建造的航空器B．土地所有权 C．生产原材料 D．荒地承

包经营权

- 我国建筑业企业资质分为（	）三个序列。

A．工程总承包，施工总承包和专业承包B．工程总承包，专业分包和劳务分包

- 施工总承包，专业分包和劳务分包

- 施工总承包，专业承包和劳务分包

- 根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（	）承揽工程。 A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围 B．可以另一个建筑施工企业的名义 C．只能在本企业资质等级许可的业务范围内 D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

- 根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（	）。

A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人 B．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件 C．须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件 D．撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

- 根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（	）公开进行。

A．任意时间 B．投标有效期内

C．提交投标文件截止时间的同一时间 D．提交投标文件截止时间之后三日内

- 下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（	）。

A．审查投标人资格B．编制标底 C．组织开标 D．进行评标

- 根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、

保养，并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的（	）。

- 组织保障措施

- 管理保障措施

- 经济保障措施D．技术保障措施

- 书面评标报告作出后，中标人应由（	）确定。

A．评标委员会 B．招标人 C．招标代理机构 D．招标投标管理机构

- 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（	） 标准。

A．建设单位要求适用的B．监理单位制定的  C．工程建设推荐的 D．工程建设行业

- 工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（	）支付。

A．建设单位 B．总承包单位 C．分包单位 D．总承包和分包单位共同

- 在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由（	）承担。

- 总承包单位

- 使用设备的分包单位

- 具有相应资质的单位D．设备出租单位

- 下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（	）。

A．在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证 B．依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保

险，为从业人员交纳保险费 C．施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的， 其拆迁进度符合施工要求 D．有保证工程质量和安全的具体措施

- 根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（ ）

年。

A．1 B．2 C．3 D．4

- 某工地发生了安全事故，造成 3 人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（	）。

A．特别重大B． 重 大 C． 较 大 D．一些

- 依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在（	）时，应当向建设单位出具质量保修书。

- 工程价款结算完毕

- 施工完毕 C．提交工程竣工验收报告 D．竣工验收合格

- 某工程设计文件需要作重大修改，则（	）。A．设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用B．设计单位可直接进行修改 C．应由建设单位报原审批机关批准 D．须开专家论证会后，设计单位方可修改

- 某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由

（	）组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。

A．建设单位B．施工单位

C．监理单位D．设计单位

- 由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（ ）。

A．国家标准B．行业标准

C．地方标准D．企业标准

- 在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（ ）日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。

A．10

B．15 C．20 D．30

- 以下关于建筑节能的说法，错误的是（	）。A．企业可以制定严于国家标准的企业节能标准 B．国家实行固定资产项目节能评估和审查制度 C．不符合强制性节能标准的项目不得开工建设 D．省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准

- 建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（	）审核， 未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。

A．建设行政主管部门B．公安消防机构  C．安全生产监管部门D．规划行政主管部门

- 某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（	）组成。A．企业的法定代表人与劳动行政部门的代表 B．企业的工会代表与劳动行政部门的代表 C．企业的职工代表和企业代表 D．企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表

- 甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为 6 个月，则甲的试用期应在（	）的期间范围内确定。

A．15 日

B．1 个月

C．2 个月

D．3 个月

- 非全日制用工报酬结算支付周期最长为（	）

A．7 天

B．15 天

C．20 天

D．30 天

- 工程建设强制性标准由（	）负责解释。A．国家质量监督检验检疫总局 B．国务院建设行政主管部门 C．省级人民政府建设行政主管部门 D．工程建设标准批准部门

- 根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（	）的滞纳金。

A．万分之五B．千分之五

- 万分之三D．千分之三

- 下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（	） A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌 B．某施工单位未按照合同约定工期竣工 C．因台风导致工程损害

- 某工程存在质量问题

- 按照行政处罚法的规定，（	）可以设定除限制人身自由以外的行政处

罚。

A． 法 律 B．行政法规

C．部门规章D．地方性法规

- 根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于（	）。

A．双务合同B．有偿合同

C．实践合同D．要式合同

- 从性质上讲，施工企业的投标行为属于（	）。

A． 要 约 B．要约邀请C． 承 诺 D．询价

- 下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（	）。A．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B．撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人 C．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人 D．撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人

- 缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（	） A．前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段B．前者须主观故意，后者须主观过失 C．前者是侵权责任，后者是合同责任 D．前者无须约定，后者须有约定

- 甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货 2000 吨，甲未作表示，

下列表述正确的是（	）。A．该供货合同成立 B．该供货合同已生效C．该供货合同效力特定D．该供货合同未成立

- 某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（ ）

A． 无 效 B． 有 效 C．效力特定D．失效

- 甲乙采购合同约定，甲方交付 20%定金时，采购合同生效，该合同是（	）

  - 附生效时间的合同

  - 附生效条件的合同

  - 附解除条件的合同D．附终止时间的合同

- 在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后 1 个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使（ ）

A．同时履行抗辩权B．先履行抗辩权C．不安抗辩权 D．先诉抗辩权

- 根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（	）

年内行使撤销权。

A．1

B．2

C．5 D．20

45.根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为

A． 变 更 B．重新协定C．原则上变更

D．未变更

46.合同的权利义务终止，不影响合同中（）条款的效力。

履行时间

履行地点

争议解决D．质量检验

47.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（

A．应当适用违约金 B．应当适用定金 C．可以选择适用违约金或者定金 D．可以同时适用违约

金和定金

）条款。

48.主债权债务合同无效，担保合同（），但法律另有规定的除外。

A．仍然有效B．无效

C．在担保期间内有效D．效力待定

- 以下不属于民事纠纷处理方式的是A．当事人自行和解

B．行政复议 C．行政机关调解D．商事仲裁

- 下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是（	）

A．财产继承纠纷B．劳动争议  C．婚姻纠纷 D．工程款纠纷

- 下列选项中，对调解的理解错误的是（	）   A．当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书B．仲裁调解生效后产生执行效力 C．仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解 D．法院在强制执行时不能制作调解书

- 在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是（	）的事实。

A．请求实体权益 B．免除自己法律责任C．主张程序违法 D．对方承认

- 根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（	）

A．保证B．抵押C．留置D．定金

- 民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有（	）

A．当事人代表B． 第 三 人 C． 鉴 定 人 D．代理律师

- 当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向

（	）人民法院提出书面异议

A．原审 B．负责 执 行 的 C．原告所在地D．被告所在地

- 当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（	）

A．仲裁委员会决定 B．合同履行地中级人民法院裁定 C．被告所在地中级人民法院裁定 D．仲裁委员会所在地中级人民法院裁定

- 在下列选项中，不属于要式合同的是（	） A．建设工程设计合同 B．企业与银行之间的借款合同 C．法人之间签订的保证合同 D．自然人之间签订的借款合同

- 当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（	）内提出

  - 三个月

  - 六个月C．一年D．二年

- 在依法必须进行招标的工程范围内，对于委托监理合同，其单项合同估算价最低金额在（	）万元人民币以上的，必须进行招标。

A．50 B．100 C．150 D．200

- 在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（	）

- 建筑材料进场

- 建筑设备安装

- 隐蔽工程验收D．工程竣工验收

## 二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符

合题意，至少有1 个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5

分）

- 根据合同中的规定，建筑施工合同中约定出现因（	）时免除自己责任的条款，该免责条款无效

A．合同履行结果只有对方受益B．不可抗力造成对方财产损失C．履行合同造成对方人身伤害

- 对方不履行合同义务造成损失

- 故意或重大过失造成对方财产损失

- 建设工程竣工验收应当具备（	）等条件

A．完整的技术档案资料和施工管理资料 B．工程所用的主要建筑材料，建筑构配件和设备等进场试验报告 C．勘察、设计、施

工、监理等单位分别签署的质量合格文件 D．已付清所有款项E．有施工单位签署的工程保修书

- 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时（	）

A． 立 项 B． 审 批 C． 设 计 D． 施 工 E．投产使用

- 根据《劳动合同法》规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是

- 在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的

- 在本单位连续工作 15 年，且距法定退休年龄不足 5 年的C．劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的  D．女职工在产期的

E．因工负伤被确认丧失劳动能力的

- 下列属于投标人之间串通投标的行为是（	）

- 招标人在开标前开启投标文件，并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人

- 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价 C．投标人在投标时递交虚假业绩证明 D．投标人与招标人商定，在投票时压低标价，中标后再给投标人额外补偿 E．投标人无进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

- 发包人具有下列（	）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合

理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。

A．未按约定支付工程价款的 B．提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的 C．施工现场安装摄像设备全程监控

- 施工现场安排大量人员

- 不履行合同约定的协助义务的

- 按照合同法的规定，债权人转让权利应当通知债务人，债权人转让权利的通知（	）

A．不得自行撤销 B．有权自行撤销  C．经受让人同意可以撤销D．经债务人同意可以撤销 E．定金

- 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有（	）

A．继续履行 B．采取补救措施C．赔偿损失 D．支付违约金E．定金

- 当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有（	）

A．建筑工程法规 B．建筑材料检验报告 C．工程竣工验收现场录像 D．双方往来的电子邮件 E．代理意见

- 某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有

（	）

A．诉讼终结 B．当事人解除委托 C．代理人辞去委托 D．委托代理人死亡 E．委托代理人有过错

- 商事仲裁裁决生效后，应当向（	）申请执行A．作出裁决的仲裁委员会 B．申请人依据地的中给人民法院 C．被执行人住所地的中给人民法院D．仲裁委员会所在地的中级人民法院 E．被执行财产所在地的中级人民法院

- 人民法院审理行政案件，审判庭组成符合法律规定的是（	）

A．审判员独任 B．审判员、书记员  C．审判员三人以上单数D．审判员、陪审员三人以上单数E．陪审员三人以上单数

- 根据《物权法》的相关规定，将（	）作为抵押物的，其抵押权自登记时设立

A．交通运输工程 B．正在施工匠建筑物 C．生产设备、原材料 D．正在加工的工程模板   E．建设用地使用权

- 建设单位的安全责任包括（	） A．向施工单位提供地下管线资料B．依法履行合同 C．提供安全生产费用   D．不推销劣质材料设备E．对分包单位安全生产全面负责

- 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（	）

A．总承包单位单独向建设单位承担责任 B．分包单位单独向建设单位承担责任 C．总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任 D．总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任 E．分包单位向总承包单位承担责任

- 下列违约责任承担方式可以并用的有（ ） A．赔偿损失与继续履行 B．实际发行与解除合同

C．定金与支付违约金 D．赔偿损失与修理、重作、更换 E．违约金与解除合同

- 为保证案件的公正处理，民事诉讼规定了回避制度，下列人员中（	） 若与审理的案件有利害关系，应当回避

A．法院的书记员B．勘验人 C．鉴定人 D．出庭的证人

E．被告方的诉讼代理人

请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书

撤回仲裁申请书D．请求强制执行

E． 请求法院判决

仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以A．请求仲裁庭根据和解协议制作调解书

80.可以提起行政复议的事项包括（）

A．行政处罚 B．行政强制措施C．行政处分

D．行政机关对民事纠纷作出的调解

- 【答案】A

## 答案及解析

【解析】《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效时间重新计算。本题属于因乙单位向甲单位提出支付请求而中断的情形。

- 【答案】C

【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。初始注册证书与执业印章有效期为 3 年，延续注册的。注册证书与执业印章有效期也为 3 年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。

- 【答案】A

【解析】行政法规的效力低于宪法和法律，地方性法规具有地方性，只在本 辖区内有效，其效力低于法律和行政法规；行政规章是由国家行政机关制定的法 律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律，行政法规，最高 人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力。具有法律规范的性质。在司法实践中具有重要的地位和作用。

- 【答案】D

【解析】无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。

- 【答案】D

【解析】《物权法》规定了可以在建工程作为抵押物，同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。

- 【答案】B

【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。

- 【答案】B

【解析】《建筑工程施工许可管理办法》第 4 条规定，建设工期不足一年的， 到位资金原则上不得少于工程合同价的 50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 30%。

- 【答案】B

【解析】我国土地所有权属于国家，不得抵押，但土地使用权可以抵押。

- 【答案】D

【解析】建筑业企业资质分为施工总承包，专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。

- 【答案】C

【解析】承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承担工程，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承担工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书，营业执照，以本企业的名义承担工程。

- 【答案】A

【解析】投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 【答案】C

【解析】开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预告确定的地点。

- 【答案】D

【解析】D 项，评标应由招标代理机构组织评标委员会进行

- 【答案】B

【解析】生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测， 这是设备的日常管理工作，属于管理保障措施中的物力资源管理范围。

- 【答案】B

【解析】评标委员会提出书面评标报告后，招标人应根据提供的书面评标报告确定中标人

- 【答案】A

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第 14 条规定："工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制

性标准"在实践中可能会存在合同中约定的标准高于强制性标准的情况，那时监理单位就不仅要审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否违法了，还要看一看是否违约，若违约也不能批准施工单位的施工组织设计。

- 【答案】B

【解析】意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付的。

- 【答案】C

【解析】根据施工起重机械和自升式架设设施的安全管理，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。

- 【答案】B

【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第 4 条，将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：1.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入；3.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；4.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；6.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；7.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产

法律、法规、标准和规程的要求；9.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；10.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位，环节的预防，监控措施和应急预案；9.有生产安全事故应急救援预案，应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；10.法律、法规规定的其他条件。

- 【答案】C

【解析】《安全生产许可证条例》第 9 条规定，"安全生产许可证的有效期为

3 年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 3 年"

- 【答案】C

【解析】根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：1.特别重大故事。是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤

（包括急性工业中毒，下同），或者 1  亿元以上直接经济损失的事故；2.重大事

故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者

5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；3.较大事故。是指造成3 人以上

10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元

以下直接经济损失的事故；4.一般事故。是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以

下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故，这里所称的"以上"包括本数， 所称"以下"不包括本数。

- 【答案】C

【解析】《建设工程质量管理条例》第 39 和第 2 款规定，"建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任"

- 【答案】C

【解析】建设工程勘察，设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报原审批机关批准后，方可修改

- 【答案】A

【解析】工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定

- 【答案】B

【解析】《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，《标准化法》第 6 条规定，对没有国家标准而又需要

在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。

- 【答案】B

【解析】在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声的污染的，施工单位必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称，施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

- 【答案】D

【解析】建筑节能的国家标准，行业标准由国务院建设主管部门组织制定， 并依照法定程序发布，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案，国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。

- 【答案】B

【解析】按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。

- 【答案】C

【解析】企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。

- 【答案】B

【解析】劳动合同期限 3 个月以上不满 1 年的，试用期不得超过 1 个月；劳

动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月；3 年以上固定期限和

无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。

- 【答案】B

【解析】非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过 24 小时的用工形式，

非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过 15 日。

- 【答案】D

【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责，有关标准具体技术内容的解释，工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。

- 【答案】A

【解析】根据《税收征收管理法》的有关规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

- 【答案】A

【解析】建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物，悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人的损害的，属于特殊侵权行为，它的所有人或者管理人应当承担民事责任，但能够证明自己没有过错的除外。

- 【答案】B

【解析】根据行政处罚法的规定，法律可以设定各种行政处罚，限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定；行政法规可以设定除了限制人身自由以外的行政处罚；地方性法规可以设定除限制人身自由，吊销企业营业执照以外的行政处罚；国务院部、委员会制定的规章，省、自治区、直辖市人民政府和省、自治区人民政府所在地的市人民政府以及经国务院批准的较大的市人民政府制定的规章可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚，罚款的数额分别由国务院和省级人大及其常委会加以规定；除此之外，其他规范性文件均不得设定行政处罚。

- 【答案】C

【解析】诺成合同是指当事人各方的意思表示一致即告成立的合同，如委托合同、勘察、设计合同等，实践合同，又称要物合同是指除双方当事人的意思表示一致以后，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同，定金合同等。

- 【答案】A

【解析】要约的概念，要约是希望和他人订立合同的意思表示。可见，要约是一方当事人以缔结合同为目的，向对方当事人所作的意思表示。

- 【答案】C

【解析】承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人，即在承诺通知到达要约人之前到达要约人，所以此时承诺可以撤回。

- 【答案】

【解析】缔约过失责任是指一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使合同不成立，或者虽已成立但被确认无效或被撤销时，造成确信该合同有效成立的当事人信赖利益损失，而依法应承担的民事责任，这种责任主要表现为赔偿责任， 其一般发生在订立合同阶段，这是违约责任与缔约过失责任的显著区别。

- 【答案】D

【解析】乙的回函对标的数量做出了实质性变更，应视为新要约，甲未作表示，即没有发出承诺，故合同不成立。

- 【答案】B

【解析】无处分权人只能对财产享有占有、使用权，无处分权人处分他人财产与相对人订立的合同，经权利人追认或者无权处分权人订立合同后取得处分权的，该合同有效。

- 【答案】B

【解析】附条件合同是指在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的成就或者不成就作为合同效力发生或者消灭的根据的合同，根据条件对合同效力的影响，可将所附条件分为生效条件和解除条件。

- 【答案】C

【解析】不安抗辩权是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行或信用，而拒绝履行合同的权利。

- 【答案】A

【解析】《合同法》第 75 条规定："撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的， 该撤销权消灭"

- 【答案】B

- 【答案】C

【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的

解决争议方法的条款（如仲裁条款）的效力。

- 【答案】C

【解析】违约金存在于主合同之中，定金存在于从合同之中，它们可能单独存在，也可能同时存在，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

- 【答案】B

【解析】担保是伴随着主债务的产生而产生的，因此，我们将担保合同称为从合同，而与之相对应的约定主债务的合同则称为主合同，主合同中的债务人如果履行了主债务，则主合同消失，相应的从合同也就自然消失了。

- 【答案】B

【解析】建设工程民事纠纷的处理方式主要有四种，分别是和解、调解、仲裁、诉讼。

- 【答案】D

【解析】在我国，《中华人民共和国仲裁法》是调整和规范仲裁制度的基本法律，但《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即"平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷、仲裁、劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受《仲裁法》的调整"此外，根据《仲裁法》第 3 条的规定， 下列纠纷不能仲裁： 1.婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷；2.依法应当由行政机关处理的行政争议。

- 【答案】C

【解析】仲裁调解是指仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式，仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。

- 【答案】D

【解析】诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，对下列事实当事人无需举证证明：1.众所周知的事实；2.自然规律及定理；

- 根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则能推定出的另一事实；4.已为有效公正文书所证明的事实。

  - 【答案】A

【解析】保证是以保证人的保证承诺作为担保的，签订保证合同时并不涉及具体的财物，当债务人不能依主合同的约定清偿债务时，保证人负有代为清偿债务责任。

  - 【答案】A

【解析】民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。

  - 【答案】B

【解析】当事人、利害关系人认为执行和为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议，当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起 15 日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回，当事人、利害关系人对规定不服的，可以自裁定送达之日

起 10 日内向上一级人民法院申请复议。

  - 【答案】D

【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方以仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖，当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。

  - 【答案】D

【解析】要式合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，例如，建设工程合同应当采用书面形式，就是要式合同，不要式合同是指法律或当事人不要求必须具备一定形式的合同，实践中，以不要式合同居多。

  - 【答案】B

【解析】仲裁裁决作出后，撤销仲裁裁决必须在法定的期限内提出撤销申请， 我国仲裁法规定，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起 6 个月内提出。

  - 【答案】A

【解析】《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的必须招标的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：1.施工单项合同估

算价在200 万元人民币以上的；2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算

价在100 万元人民币以上的；3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的；4.单项合同估算价低于第 1、2、3 项规定的标准， 但项目总投资额在 3000 万元人民币以上的。

  - 【答案】D

【解析】工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，未经总监理工程师签字， 建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

  - 【答案】CE

【解析】合同中可以约定在一方违约的情况下免除其责任的条件，这个条款称为免责条款，免责条款并非全部有效。《合同法》第 53 条规定，合同中的下列免责条款无效：1.造成对方人身伤害的；2.因故意或者重人过失造成对方财产损失的

  - 【答案】ABCE

【解析】建设工程竣工验收是施工全过程的最后一道程序，是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益，检验设计和施工质量的重要环节，建设工程竣工验收应当具备的条件有：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2.有完整的技术档案和施工管理资料；3.有工程使用的主要建筑材料， 建筑构配件和设备的进场试验报告；4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5.有施工单位签署的工程保修书

  - 【答案】CDE

【解析】所谓环境保护"三同时"制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

  - 【答案】ABDE

【解析】用人单位不得解除劳动合同的情形有：1.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；2.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力

的；3.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内；4.女职工在孕期、产期、哺乳期的；5.在本单位连续工作满 15 年，且距法定退休年龄不足 5 年的；6.法律、行政法规规定的其他情形

  - 【答案】ADE

【解析】《工程建设项目施工招标投标办法》第 47 条规定，招标人与投标人串通投标行为包括：1.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；2.招标人向投标人泄露标底；

- 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；4.招标人预先内定中标人；5.其他串通投标行为

  - 【答案】ABE

【解析】发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1. 未按约定支付工程价款的；2.提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的；3.不履行合同约定的协助义务的，上述三种情形均属于发包人违约。因此，合同解除后，发包人还要承担违约责任。

  - 【答案】AC

【解析】根据合同法第八十条的规定，债权人转让权利的，应当通知债务人， 未经通知，该项转让对债务人不发生效力，债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。

  - 【答案】ABC

【解析】《合同法》第 107 条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  - 【答案】AE

【解析】民事诉讼证据包括七种证据形式，即书证，物证，视听资料，证人证言，当事人陈述，

  - 【答案】ABCD

【解析】委托代理权可以因诉讼终结，当事人解除委托、代理人辞去委托、

委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。

  - 【答案】CD

【解析】《仲裁法解释》第二十九规定，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被除数执行的财产在地的中级人民法院管辖。

  - 【答案】CD

【解析】人民法院审理行政条件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合议庭，合议庭成员，应当是 3 人以上的单数。

  - 【答案】BD

【解析】《物权法》规定了可以在建设工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。

  - 【答案】ABCD

【解析】建设单位的安全责任主要包括：①向施工单位提供资料的责任；② 依法履行合同的责任；③提供安全生产费用的责任；④不得推销劣质材料设备的责任；⑤提供安全施工措施资料的责任；⑥对拆除工程进行了备案的责任。

  - 【答案】AE

【解析】建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责； 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其他分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

  - 【答案】ABDE

【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

  - 【答案】ABC

【解析】根据《民事诉讼法》第 45 条规定，审判人员，书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避；①是本案当事人或者当事人，诉讼代理人的近亲属；②与本案有利害关系；③与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。

  - 【答案】BC

【解析】仲裁和解是指仲裁当事人通过协商，自行解决已提交仲裁的争议事

项的拓为。《仲裁法》规定，当事人早班仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如

果当事人撤回仲裁申请后反悔的，则可以仍根据原仲裁协议申请仲裁，仲裁调解，

是指在仲裁庭的主持下，仲裁当事人在自愿协商，互谅互让基础上达成协议从而解决纠纷的和中制度。

  - 【答案】ABC

【解析】根据《行政复议法》第六条的规定，当事人可以申请复议的情形通常包括：①行政处罚；②行政强制措施；③行政许可；④认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的；⑤认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；⑥认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。

# 2011 年二建工程法规考试真题及答案解析

## 一、单项选择题（共 60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1、取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A、登记	B、注册	C、备案	D、所在单位考核合格

2、行政法规的的制定主体是（ ）

A、全国人民代表大会	B、全国人民代表大会常务委员会

C、国务院	D、最高人民法院

3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务（ ）

A、抵消	B、提存	C、混同	D、免除

4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（ ）年

A、1	B、2	C、4	D、20

5、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（ ）

A、汇票	B、仓单	C、建设用地	D、应收账款

6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是

（ ）

A、转让	B、抵押 C、出资入股		D、投保火灾险

7、某建设工程施工合同约定，合同工期为 18 各月，合同价款为 2000 万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（ ）

万元。

A、100	B、200	C、600	D、1000

8、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（ ） A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包

9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（ ） A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(违法分包)

10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（） A、该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标 B、该联合体成员需签订共同投标协议

C、该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标

D、甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人

11、通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（ ）

A、评标价	B、投标报价

C、招标控制价	D、标底价

12、在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定的是（ ） A、评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密 B、评标委员会七个成员中，招标人的代表为三名

C、项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取

D、评标委员会成员由三人组成

13、经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲行为的说法正确的是（ ） A、属于在投标有效期内撤回投标文件 B、属于放弃中标（中标通知书发出之后） C、甲的要求不能被接受，必须继续参加投标 D、甲可向招标人申请退还部分投标保证金

14、关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（ ） A、生产经营单位必须参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费 B、建设工程实行工程总承包的， 由建设单位对施工现场的安全生产负总责 C、建设项目安全设施的使用单位应当对安全设施设计负责 D、某单位易燃易爆品存放地点可与员工宿舍在同一建筑物内

15、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国《安全生产法》的规定，自刑期执行完毕之日起 （ ）

A、2 年内不得担任本施工企业的中层管理人员

B、3 年内不得担任监理单位的主要负责人

C、5 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人

D、终身不得担任任何施工企业的主要负责人

16、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（ ）

A、本企业负责人 B、当地安全生产监督管理部门 C、县级以上地方人民政府

D、省（含自治州、直辖市）安全生产监督管理部门

17、某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成 2 人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（ ）上报有关主管部门。

A、幕墙分包企业	B、施工总承包企业 C、监理单位 D、建设单位

18、根据国务院《特种设备安全监察条例》从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当由（ ）核准

A、县级以上人民政府 B、省级政府特种设备安全监督部门 C、国务院

D、国务院特种设备安全监督部门

19、房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（ ） A、要求施工企业购买其指定的不合格消防器材 B、申请施工许可证时无需提供保证工程安全施工措施的资料 C、甲向施工企业提供的地下工程资料不准确

D、甲在拆除工程施工 15 日前将相关资料报送有关部门备案

20、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ） A、建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求 B、建设单位有权压缩合同约定的工期 C、建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业 D、建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料

21、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是

（ ） A、意外伤害保险属于非强制险 B、保险由建设单位办理

C、实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费 D、保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止

22、基坑支护工程专项施工方案须经（ ）签字后实施

A、施工企业项目经理和现场监理工程师 B、施工企业负责人和建设单位负责人 C、建设单位负责人和总监理工程师 D、施工企业技术负责人和总监理工程师

23、企业安全生产许可证办理延期手续的时间为有效期满前（ ）个月。

A、1	B、2

C、3	D、6

24、根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。 A、增加工程内部装饰	B、建筑主体和承重结构变动

C、增加工程造价总额	D、改变建筑工程局部使用功能

25、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（ ）

A、分包工程质量由分包企业负总责 B、分包工程质量由分包企业单独承担责任 C、总承包企业对分包工程质量承担连带责任 D、分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任

26、因设计原因导致的质量缺陷的，在工程保修期内的正确说法是（ ） A、施工企业不仅要负责保修，还要承担保修费用 B、施工企业仅负责保修，由此发生的费用可向建设单位索赔 C、施工企业仅负责保修，由此发生的费用可向设计单位索赔 D、施工企业不负责保修，应由建设单位自行组织维修

27、必须经总监理工程师签字的工作是（ ）

A、开工前的放线定位	B、分项工程质量验收

C、下一道工序施工	D、建设工程竣工验收

28、某施工企业采购在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求

A、只能由生产厂家承担	B、只能由供应商承担 C、只能施工企业自行承担	D、可向生产厂商要求赔偿

29、需要进行消防设计的建设工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（ ）审核。

A、公安消防机构	B、建设工程安全监督机构

C、建设行政主管部门	D、上级主管部门

30、下列争议中，属于劳动争议的是（） A、企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议 B、公司股东李某因股息分配产生的争议 C、退休职工王某与社会保险机构因退休费用产生的争议 D、进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议

31、劳务派遣单位与被派遣的劳动者签订的劳动合同最低期限为（）

A、6 个月	B、1 年

C、2 年	D、5 年

32、劳动合同仅约定试用期限的，按《劳动合同法》的规定，该处理结果为（）

A、该试用期为劳动合同期限

B、按无效劳动合同处理 C、按无固定期限合同处理 D、按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理

33、用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同，属于（） 劳动合同。

A、固定期限	B、无固定期限 C、以完成一定工作任务为期限	D、短期

34、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）

A、警告	B、罚款

C、支付违约金	D、没收财产

35、下列合同中，由《合同法》调整的是（）合同。

A、婚姻	B、收养

C、买卖	D、行政

36、根据《合同法》，要约生效的时间是（） A、要约人发出要约时	B、要约到达受要约人时

C、受要约人作出承诺时	D、受要约人承诺到达时

37、在建设工程招标投标程序中，投标的法律性质是（）

A、要约	B、要约邀请

C、反要约	D、承诺

38、受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，视为（）

A、承诺超时	B、承诺延误

C、新承诺	D、新要约

39、根据《合同法》，下列情形属于合同无效的是（）

A、当事人无履约能力	B、当事人对合同有重大误解

C、违反法律的强制性规定	D、违法法定的形式

40、在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权……是自知道或应当知道撤销事由之日起（）

A、1 个月	B、3 个月	C、6 个月	D、1 年

41、关于效力待定合同的说法，正确的是（） A、善意相对人不享有撤销的权利	B、效力待定合同的相对人具有催告权

C、效力待定合同是生效合同	D、效力待定合同是无效合同

42、甲欠乙 50 万元工程款，乙又欠丙20 万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是（） A、丙不能以自己名义起诉甲	B、丙起诉甲是在行使代位权 C、丙起诉甲

以 50 万元为限	D、丙的起诉费用由自己承担

43、下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（）

A、受让人明知债务人以不合理的低价转让财产 B、债务人放弃到期的债权 C、债务人将巨额财产赠予他人

D、债务人出售其全部财产

44、甲乙两公司签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）

A、甲公司名称变更	B、乙公司的法定代表人变更

C、合同签约人变更	D、采购数量变更

45、某项目设计费用为 100 万元，合同约定定金为设计费用的 15%，发包方依约支付定金后，设计方不履行合同，给发包方造成 12 万元损失，发包方对此可获得的赔偿是（）万元。

A、24	B、27	C、30	D、42

46、关于担保的说法，正确的是（） A、质押不转移对质押财产的占有 B、建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象 C、	D、以汇票作为抵押财产的质押合同，自

权利凭证交付之日起生效

47、……建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为（）

A、监理单位	B、银行

C、建设单位	D、施工企业

48、定金合同以（）之时生效 A、双方当事人签字	B、合同备案

C、定金实际交付	D、主合同成立

49、王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式属于（）

A、行政调解	B、法院调解

C、仲裁调解	D、人民调解

50、一裁终局制度体现了仲裁的（）特点。

A、专业性	B、自愿性

C、独立性	D、快捷性

51、仲裁的保密性特点体现在它以（）为原则。 A、不开庭审理	B、不允许代理人参加

C、不公开审理	D、不允许证人参加

52、在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院依法制作了调解书，在签

字前甲方反悔，此时法院应该（）

A、迳行判决	B、强制执行

C、留置送达	D、重新调解

53、甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工企业在丙地签订了建设工程施工合同，合同约定：项目所在地为丁地，若发生纠纷，向丙地法院起诉。则该合同确定诉讼管辖的标准为（ ）

A、原告住所地	B、被告住所地

C、合同签订地	D、合同履行地

54、在民事诉讼中，“一般授权”所行使的诉讼权利为（）

A、代为承认对方的诉讼请求		B、进行和解 C、诉讼请求	D、法庭辩论

55、对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（）日。

A、5	B、7	C、10	D、15

56、仲裁机构做出的判决生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。

A、人民法院	B、司法行政机关

C、仲裁机构	D、公安机关

57、关于仲裁调解的说法，正确的是（）

A、仲裁庭必须先进行调解 B、调解不成的不能做出裁决书 C、仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力

D、经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书

58、仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的做法是（）

A、甲与乙不能自行达成和解协议 B、甲乙达成和解也不能撤回仲裁申请 C、甲撤回仲裁申请后又反悔的，不得再以同一事项申请仲裁 D、甲乙达成的和解协议不具有强制执行效力

59、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为不应支持申请人的主张，关于仲裁裁决的说法，正确的是（）

A、应按乙、丙的意见做出仲裁裁决

B、应该按甲的意见做出仲裁书 C、甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定 D、按照甲的意见做出仲裁裁决，……中如实记载乙、丙的意见

60、施工企业认为（）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。

A、建设单位的违约行为 B、总监理工程师的停工决定 C、上级企业的处理决定	D、行政机关的罚款

## 二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符

合题意，至少有1 个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分） 61、某体育馆工程实行工程总承包，发包单位可以将该工程的（）一并发包给一 个工程总承包单位。

A、代建	B、施工

C、监理	D、设计

E、设备采购

62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为（）

A、不违反法律	B、不违背社会公德

C、不与强制性标准相抵触	D、不与第三人利益相冲突

E、不与社会公共利益相冲突

63、下列抵押财产中，抵押权自登记时设立的有（）

A、建筑物	B、建设用地使用权 B、生产设备、原材料		D、在建工程 E、在建的船舶

64、项目监理机构在实施工程监理时，其主要的监理依据有（）

A、ISO 质量管理体系    B、工程建设国家强制性标准 C、工程设计文件	D、施工企业管理制度 E、建设工程施工合同

65、投标有效期内，投标人有（）等行为的，其投标保证金应予以没收。

A、撤回投标文件	B、补正投标文件

C、放弃中标	D、澄清投标文件

E、说明投标文件

66、施工作业人员应遵守的从业义务为（）

A、使用劳动防护用品 B、接受安生生产培训 C、发现事故隐患立即报告 D、发生危及人身安全的事故时先进行抢救 E、为自己购买从业保险

67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业要求工人认真工作，如发生生产安全事故，后果由工人自负。对于此条款的处理结果，正确的有

（）

A、发生生产安全事故由工人自负 B、该条款作无效处理 C、施工企业应受行政处罚	D、应撤销施工企业的资质 E、施工企业主要负责人应受行政罚款 68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方

面的主要职责有（）

A、对建设工程项目的安全施工负责	B、落实安全生产责任制 C、制定安全生产规章制度和操作规程	D、确保安全生产费用的有效使用

E、根据工作特点组织制定安全施工措施

69、取得安全生产许可证必须具备的条件有（） A、特种作业人经考核合格	B、职工参加了工伤保险

C、通过了安全生产管理体系认证	D、依法进行了安全评价

E、已办理安全监督手续

70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应当明确的内容有（）

A、保修范围	B、保修期限

C、质量保证金退还方式	D、质量保证金预留比例和期限

E、保修责任

71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的有（）

A、建立进货验货制度

B、在产品标识上…… C、对使用功能有瑕疵的产品在销售前说明 D、为扩大销售， 对…… E、快过期的产品降价销售

72、某交通施工项目贯穿…噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）

A、禁止一切夜间施工作业活动 B、因特殊需要进行夜间施工的，须获批准 C、建设工程施工前必须公告附近居民 D、……其他有效的控制噪声污染的措施

E、在开工 15 日前向工程所在地县级以上环境保护行政主管部门报告

73、根据《劳动合同法》，用人单位在…劳动者时可对劳动者采取的行为有（）

A、扣押居民身份证	B、扣押职业资格证

C、要求提供担保	D、签订专业技术培训服务违约条款

E、签订竞业限制保证书

74、建设工程合同属于（）

A、有名合同	B、实践合同

C、要式合同	D、有偿合同

E、单务合同

75、应当先履行合同义务的一方当事人有确切证据证明对方（），有权行使不安抗辩权。

A、经营状况严重恶化	B、法定代表人被追究刑事责任

C、丧失商业信誉	D、企业负有较大债务 E、转移资产以躲避债务

76、合同权利义务终止时，不影响（）之效力。

A、结算条款	B、清理条款

C、仲裁条款	D、担保条款

E、失业条款

77、民事违约责任的承担方式有（） A、赔偿损失	B、采取补救措施

C、定金制裁	D、精神损害赔偿

E、赔礼道歉

78、建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将（）列为共同被告

A、招标代理机构	B、总承包企业

C、分包企业	D、实际施工人

E、建设行政主管部门

79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的有（）

A、当事人必须在案件开始审理前提出回避申请 B、当事人提出回避申请，可以在法庭辩论终结前提出 C、案件诉讼代理人的近亲属仅担当翻译人员的，无需回避 D、人民法院的回避决定，可以口头或书面形式作出 E、申请回避复议期间，被申请回避的人员可以不停止参与

本案的工作

80、关于仲裁协议的说法，正确的有（ ）

A、仲裁协议应当是书面形式 B、仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可 C、仲裁协议必须在纠纷发生前达成 D、没有仲裁协议，也就无法进行仲裁 E、仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权

## 答案

1.B P3

2.C P6

3.C P16

4.A P20

5.C P36（法规选编）

6.D P25

7.C P29

8.D P33 9.A P37~38

10.B P44 11.B

12.C P47

13.A P44

14.A P59

15.C P60

16.A P64

17.B P185（法规选编）

18.D （《特种设备安全监察条例》第二十一条）

19.D P74

20.D P73

21.C P79

22.D P78

23.C P85

24.B P87

25.C P89

26.B P94

27.D P92 28.D

29.A P115

30.D P118

31.C P132

32.A P125

33.C P124

34.C P144

35.C P154

36.B P157 37.A

38.C P41（法规选编）

39.C P166

40.D P169

41.B P170

42.B P183

43.D P185

44.D P186

45.D P193

46.D P36（法规选编） 47.B

48.C P197

49.D P201

50.D P201

51.C P200

52.D P202 53.D

54.D

55.D P228

56.A P224

57.C P202

58.D P201

59.

60.D P225 61.BDE P33 62.ABE P13

- DE P32（法规选编）

- BCE P40

- AC P44

- ABC P63

- BE P32（法规选编）

- BDE P76

- AB P84

- ABE P93

- AC P101

- BCE P108

- DE P123

- ACD P155

- ACE P183

- ABC P190

- AB P191

- BCD P210

- ABDE P209

- DE P219

2012 年二建工程法规考试真题及答案解析

## 一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

- 关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（ ）。

- 施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章

- 施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章

- 所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任

- 大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任

- 关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是（ ）。

  - 注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩

  - 不良行为记入信用档案，良好行为不必记入 C．注册建造师信用档案信息应按照有关规定向社会公示 D. 由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示

- 《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于（	）。

A．法律	B. 行政法规

- 部门规章	D. 司法解释

- 总承包单位收到固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看，该行为无效的原因是（ ）。A．行为人不具有相应的行为能力	B. 行为人意思表示不真实 C．行为内容不合法

- 行为形式不合法

- 下列民事行为中，属于民事法律行为的是（	）。

  - 投标人之间相互约定抬高投标报价

  - 投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件 C．施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工 D. 承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包

- 表见代理的法律后果应该由（	）承担。

A．代理人	B. 被代理人

C．第三人	D. 代理人和第三人

- 债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，债务人可以采取的消灭债务的方式是（	）。

A．抵销	B.  提存

C．混同	D.  免除

- 劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（	）个月。

A．1	B. 2

C．3	D. 6

- 劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（	）个月的平均工资。

A．3	B. 6

C．10	D. 12

- 行政机关作出（	）决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。

A．警告	B. 开除

C．责令停产停业	D. 撤职处分

- 项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（	）。

A．重大劳动安全事故罪	B.  重大责任事故罪

C．工程重大安全事故罪	D. 危害公共安全罪

- 下列行为中，属于要约的是（	）。

A．发布招标公告	B. 寄送价目表

C．寄送订货单 D. 发布招股说明书

- 根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是（ ）。

  - 承诺需由受要约人向要约人作出

  - 承诺必须以书面的形式通知要约人

  - 承诺的内容应当与要约的实质性内容一致

  - 承诺必须在要约有效期内作出

- 根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（ ）。

A．租赁合同 B. 买卖合同

C．建设工程合同 D. 借款合同

- 下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是（ ）。

  - 承包人没有按照合同约定的时间完成工程

  - 发包人没有按照合同约定的时间支付工程款

  - 承包人在资格预审时没有通过审查

  - 承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财产状况，给发包人造成损失

- 甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010 年 11 月10 日，甲在合同书上签字后寄送乙方；2010 年 11 月 20 日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010 年 11 月 30 日，甲收到该合同书；合同书约定合同于 2010 年 12 月

10 日生效。则该合同成立时间是（ ）。

A．2010 年 11 月 10 日    B. 2010 年 11 月 20 日

C．2010 年 11 月 30 日    D. 2010 年 12 月 10 日

- 因欺诈、胁迫订立的合同，（ ）的应认定为无效合同。

A．当事人产生重大误解 B. 损害合同相对人利益

C．当事人意思表示不真实 D. 损害国家利益

- 后履行合同义务的一方当事人出现（	）情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。

A．经营状况严重恶化	B. 丧失商业信誉

C．企业负有巨额债务	D. 转移资产以逃避债务

- 债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起（ ）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

A．6 个月	B. 1 年

C．2 年	D. 5 年

- 根据《合同法》，债务人转让合同债务应当（ ） A．通知债权人       B.  与债权人协商 C．经过债权人的同意	D. 重新签订合同

- 甲乙签订总价 100 万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳 10 万元定金， 货到付款；如一方违约，向对方支付 15 万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付（ ）万元。

A．15	B. 20

C．25	D. 30

- 一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（	）。

A．3 个 月 B. 6 个 月

C．1 年 D. 2 年

- 关于留置的说法，正确的是（ ）

  - 留置的标的是不动产

  - 不转移对物的占有是留置与质押的显著区别

  - 留置权人负有妥善保管留置财产的义务

  - 置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物

- 仲裁机构制作的调解书（ ）发生法律效力。

A．在调解书作出时      B.  在当事人达成调解协议时

C．在调解书送达对方时 D. 经双方当事人签收时

- 下列证据中，属于民事证据中书证的是（ ）。A．法律条文      B.  法院的司法解释 C．施工合同复印件	D. 建筑施工规范

- 根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证据保全的，应在（	） 提出。

A．举证期限届满前	B. 首次开庭前 15 日

C．不迟于举证期限届满前 7 日 D. 一审法庭辩论终结前

- 申请诉前财产保全应当向（ ）人民法院申请。

A．财产所在地       B.  被告住所地

C．合同履行地       D.  原告所在地

- 根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过（	）未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。

A．3 个月	B. 6 个月

C．1 年	D. 2 年

- 某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中， 发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（ ）。

- 质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理

- 合同仲裁条款约定无效 C．双方必须签订补充仲裁协议

D. 双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理

- 债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为引起诉讼时效的（	）

A．中止	B.  中断

C．延长	D.  消灭

- 下列财产中，不能作为抵押财产的是（	）。A．正在建造的船舶	B.    在建工程项目C．城市土地使用权	D. 被法院扣押的车辆

- 同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，（	）优先受偿。

A．抵押权人	B. 质权人

C．留置权人	D. 已登记的担保物权人

- 根据《物权法》，建设用地使用权自（	）之日起设立。 A．取得建设用地使用权证书	B. 建设用地使用权登记 C．建设用地使用权登记信息公示		D. 建设用地使用权登记信息公示

- 根据用地使用权转让的，使用期限由（	），但不得超过建设用地使用权剩余期限。

A．法律直接规定	B. 当事人约定

C．出让人决定	D. 受让人决定

- 建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（	）个月。

A．1	B. 2

C．3	D. 4

- 专业工程分包单位可以将（	）分包给符合资质条件的分包单位。

A．全部专业工程	B. 部分专业工程

C．专业工程施工管理	D. 劳务作业

- 工程监理单位与所监理工程的（	）有隶属关系时，不得承担该工程的监理业务。

A．建设单位	B.  设计单位

C．施工单位	D.  勘察单位

- 关于建设项目招标的说法，正确的是（	）

C．	D.

A．	B.

- 某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（	）修改投标文件， 并书面通知招标人。

A．投标有效期内	B. 评标之前

C．投标文件截止时间后	D. 提交投标文件截止时间前

- 下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（	）。

  - 投标人为了争取中标而降低报价

  - 投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标

  - 某投标人为其他投标人陪标

  - 开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人

- 根据《工程建设项目施工招标投标办法》投标有效期从（	）之日开始计算。

A．发布招标文件	B. 购买招标文件

- 提交投标文件截止	D. 发布中标通知

- 生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（	）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A．1	B. 3

C．5	D. 7

- 关于建设单位安全责任的说法，错误的是（	） A．应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责 B. 应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期 C．应当进行安全施工技术交底

- 应当对拆除工程进行备案

- 建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（ ）。A．分包合同中就应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务

- 分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担

- 总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任

- 总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任

- 关于安全生产许可证的说法，错误的是（	）。

  - 没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证

  - 未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

  - 建设主管部门在颁发的施工许可证时。。。。。？

  - 在。。。。？

- 根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。 A.增加工程造价总额	B.建筑主体和承重结构变动 C.增加工程内部内

修	D.改变建筑工程局部使用功能

- 施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（	）下现场取样并递交检测。

A.监理单位或建设单位	B.设计单位或监理单位 C.建设工程质量监督机构或监理单位	D.施工单位或建设单位

- 施工单位承担保修责任的前提条件之一是（	）。A.非施工单位原因产生的质量问题	B.工程未按期交工 C.属于保修书中约定

的保修范围	D.工程价款结算完毕

- 根据《产品标识与标注规定》，所有产品或者包装上的标识必须有（	）。

A.产品质量检验合格证明 B.中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 C.生产日期和安全使用或失效日期 D.警告标志或者中英文警示说明

- 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工，监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（ ）。A.建设项目规划审查部门		B.建筑安全监督管理机构 C.工程质量监督机构	D.工程建设标准批准部门

- 某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响（	）。

A.报告书	B.报告表

C.公告书	D.登记表

- 施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（ ）。

A.建设单位的节能设计要求 B.施工单位落实节能设计的水平 C.节能设计是否符合节能强制性标准 D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况

- 依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由（	） 报送公安机关消防机构审核。

A.建设单位  B.设计单位

C.施工单位  D.监理单位

## 二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符

合题意，至少有1 个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5

分）

- 下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（ ）。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会 B.

省、自治区、直辖市的人民政府 C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会 D.省级人民政府所在地的市级人民政府 E．国务院各部委

- 下列作品中，属于著作权保护对象的有（ ）

A.建筑作品	B.工程设计图

C.注册商标	D.外观设计专利

E、立体作品

- 关于招标投标活动公开原则的说法，正确的有（ ）。

A.招标信息公开	B.评标标准公开

C.开标程序公开	D.评标委员会组成人员公开

E、中标结果公开

- 下列行为中，属于投标人串通投标的有（	）。

A.投标人之间先行内部竞价确定中标人 B.投标人之间互相约定抬高或者压低投标报价 C.招标人向投标人泄露标底 D.投标人借用其他企业名义投标 E．招标人预先内定中标人

- 下列属于安全生产从业人员权利的有（	）。 A. 知情权	B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权

C.请求赔偿权	D.危险报告权E．紧急避险权

- 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工 15 日前， 将（ ）报送工程所在的县级以上建设行政主管部门备案。 A.施工单位资质等级证明

- 拟拆除建筑物，构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

- 相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.拆除施工组织方案

E．堆放、清除废弃物的措施

- 关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有（	）。A.经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文 件

B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改 C. 建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件 D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准 E、设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计

68、根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于 2 年的工程有（	）。

A.外墙防渗漏 B.设备安装

C.给排水管道 D.防水工程

E、装修工程

- 关于消防设计审核和验收的说法，正确的有（	）。A.建设单位应当将建筑工程设计文件报送公安机关消防机构审核 B．建筑工程消防设计图纸不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证 C.经审核的建筑工程消防设计需要变更的，应经监理单位同意 D.公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、难燃材料 E．依法应当进行消防设计审核的工程竣工时， 必须经公安消防机构进行消防验 收

- 在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（	）。

- 在试用期间被证明不符合录用条件

- 严重失职给本单位造成重大损失

- 严重违反施工企业规章制度 D.被依法追究民事责任 E、被依法追究刑事责任

77、关于定金与预付款的说法，正确的是（ ）。A.定金与预付款的约定都是在交款后生效 B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款 C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助 D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分 E、定金和预付款都适用双倍罚款

78、根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有（	）。

A.裁决的事项超出仲裁协议预定的范围 B.依据伪造的证据作出的裁决

- 双方当事人均对裁决不服

- 重大案件适用了独任庭审理

E、没有仲裁协议

79、下列有关鉴定的情形中，属于可以申请重新鉴定的有（）。

A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格 B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关 C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的

D.鉴定程序本身严重违法

E、鉴定结论明显依据不足

80、建设工程价款优先受偿权的范围是（）。

A.施工工作人员的报酬 B.实际支付的建筑构配件价款 C. 欠付工程价款的利息 D.实际支付的材料款 E、当事人未

约定的垫资利息

- 【答案】B

## 答案与解析

【解析】P3 正中间“掌握执业管理”第 2~3 段。本题设置陷阱较多。A 值得重视， 施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章，而不是二者有其一，这可能成为今后一二年命题的热点；B 表述正确；C，小型工程项目负责人不要求由注册建造师担任；D，大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。

- 【答案】C

【解析】P4“掌握信用档案管理”。注册建造师信用档案信息不属于个人隐私， 主管部门应当主动按规定向社会公示。

- 【答案】B

- 【答案】C

【解析】P13“三、民事法律行为的成立要件”。

- 【答案】B

【解析】P13“一、民事法律行为的概念”。 民事法律行为，是民事主体之间① 设立、变更、终止民事权利义务关系的②合法 行为。本题只限于考核第二个要件，即合法性要件。 根据民法原理，国家允许民事主体依照自身意愿，与他方自由构建民事法律关系， 并保障其权利义务的顺利履行。而这种私权关系的构建是通过当事人的特定行为 来实现的，该行为即民事法律行为。 在债的发生根据中，侵权、不当得利、无因管理，均属于事实行为，并非民事法 律行为。而（有效）合同，则构成民事法律行为。 根据上述分析，我总感觉教材中的表述，对民事法律行为概念的来龙去脉未做分 析，只讲民事法律行为而不讲事实行为，不得要领；在这里命题，脱离工程实际， 不利于引导考生的学习。

- 【答案】B

【解析】P170“（二）无权代理人以被代理人名义订立的合同”第 3 段。

- 【答案】B

【解析】考核 P16 倒数第 3 段“提存”的概念。

- 【答案】B

【解析】P125 正中间“（一）试用期的时间长度限制”

- 【答案】D

【解析】P130 倒数第 2 段。

- 【答案】C

【解析】P146 倒数第 2 段“（3）听证程序”

- 【答案】B

【解析】P149 第一段。

- 【答案】C

【解析】P158“八、要约邀请”第 3 行。

- 【答案】B

【解析】P158“二、承诺的构成要件”

【答案】C

【解析】P93 倒数第一段。施工单位承担保修责任的前提有二：1，在保修期内； 2，在保修范围内。

- 【答案】C

【解析】P155“五、要式合同与不要式合同”，建设工程合同属于要式合同。合同法规定，建设工程合同应当以书面形式订立。 1、租赁合同。按照租赁期

限，6 个月以上应当采用书面形式，为要式合同；6 个 月以内，可以口头，为不要式合同； 2、买卖合同。房地产买卖合同应当采用书面形式，为要式合

同；而其他买卖合 同，则为不要式合同； 3、借款合同。银行借贷应当采用书面形式，为要式合同；而自然人之间借贷， 则可以口头，为不要式合同。

- 【答案】D

【解析】P162“二、缔约过失责任构成要件”。AB，有约可违，应负违约责任。

C，虽然承包人有过失行为且发生在缔约过程中，但发包人并未存在信赖利益损失，第三个要件不具备，因此，发包人不能追究承包人的缔约过失责任。唯有D 三个要件同时具备。

- 【答案】B

【解析】P164 最上面“（二）合同成立时间”第 3 行。当事人采用书面形式订立合同的，（承诺生效时合同不成立），自双方当事人签字或者盖章时合同成立。

- 【答案】D

【解析】P168“（三）欺诈、胁迫而订立的合同”第 1 段。

- 【答案】C

【解析】P183 正中间往上（1）~（4）。

- 【答案】D

【解析】P185 倒数第 2 段。

- 【答案】C

【解析】P188 倒数第 2 段，合同法 84 条规定。

- 【答案】C

【解析】P193 最上面(三)第 2 段。违约金（同时返还定金），双倍返还定金，二种制裁方式中只能主张一个。

- 【答案】B

【解析】P195 倒数第一行。

- 【答案】C

【解析】P23“掌握留置权”。

- 【答案】D

【解析】P222“4.仲裁和解、调解”第 3 段第一句。

- 【答案】C

【解析】P202 正中间“一、书证”。

- 【答案】C

【解析】P204 倒数第 2 段。

- 【答案】A

【解析】P211 最上面 1/3“（2）必须由利害关系人向财产所在地的人民法院申请”。

- 【答案】B

【解析】P217 正中间往下“（三）再申请”。

- 【答案】D

【解析】P220 第一行。这个点是第一次考核，很重要。

- 【答案】B

【解析】P20“三、诉讼时效的中止和中断”。中止的原因是客观的、外界的；而中断的原因是主观的、当事人之间造成的。

- 【答案】D

【解析】超纲题，穿越到一级教材中去了。

- 【答案】C

【解析】P23 最下面“（2）留置权人的优先受偿权”，第一次考核，很重要。

- 【答案】B

【解析】P24 最上面“（一）不动产物权”第一句。不动产物权，登记设立；动产物权，交付设立。

- 【答案】B

【解析】P25 倒数第 2 行。

- 【答案】C

【解析】P30 正中间（一）。

- 【答案】D

【解析】P38 最上面“2.3.4”，09 年以来，一二级建造师考试考核违法分包的方向全部集中在工程分包与劳务分包的区别。 1、工程分包需建设单位认可，而劳务分包不需要认可；

2、主体结构不允许分包，但主体结构施工中的劳务作业可以全部分包；

3、分包单位不得再分包，但分包单位可以将劳务作业全部分包。

- 【答案】C

【解析】P41 最上面“1.独立监理”。

- 【答案】D

【解析】P44 最上面“（三）投标文件的补充、修改、替代或撤回”第一句。

- 【答案】D

【解析】P45 最下面。

- 【答案】C

【解析】P54 倒数第 2 段，最后一句。

- 【答案】C

【解析】P60 倒数第一行。

- 【答案】C

【解析】P73“一、建设单位的安全责任”，每年考 1 分，一般考核 6 个小标题。

- 【答案】A

【解析】P77 最上面“(二)总分包的安全责任划分”第一段。

- 【答案】A

【解析】P85 倒数第 3 段。 施工许可证，是发给建设单位发给项目的，证明项目具备了八项开工条件；安全 生产许可证，是发给建筑施工企业的，证明该企业具备了 12 项安全生产条件， 而不至于像个瘟神一样，去谁的工地就出事故砸人场子。一个新成立的施工企业， 还没有承接过任何施工项目，但也必须取得临时资质证书和安全生产许可证。否 则，就不能从事任何施工活动。由此可见， 两张证风马牛不相及。

建设行政主管部门在给建设单位发放施工许可证时，要对中标的施工单位做出全面审核，有没有营业执照、资质证书、安全生产许可证？有没有被取消投标资格的情况？有没有进沪许可证（例如某魔都的要求）？如果中标单位有问题， 就不给建设单位发放施工许可证。要审查的东西多了去了，并不是只查它有没有安全生产许可证一项。

- 【答案】B

【解析】P87“（八）”去年刚考过的一模一样的题。

- 【答案】A

【解析】P90 正中间“7.见证取样的责任”第一段。

- 【答案】C

【解析】P93 倒数第一段。施工单位承担保修责任的前提有二：1，在保修期内； 2，在保修范围内。

- 【答案】A

【解析】P100 最下面“1~5”项规定。

- 【答案】D

【解析】P103 最上面“（一）监督机构”

- 【答案】A

【解析】P105 最上面“一、建设项目环境影响评价的分类管理”。

- 【答案】C

【解析】P110 正中间往下“2.施工图审查机构的节能义务”

- 【答案】A

【解析】P115 正中间往下“（一）需要进行消防设计审核工程范围”第一句。

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符

合题意，至少有 1 个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5

分）

- 【答案】AC

【解析】P6 正中间“四、地方性法规”。

- 【答案】ABE

【解析】P17 倒数第一段。著作权保护的对象是作品。

- 【答案】ABCE

【解析】P42 第一行。招投标活动公开原则是指：招标信息公开、评标标准公开、招标投标过程公开、中标结果公开。但这种公开是相对的，评标委员会名单不公开、评标过程不公开。

- 【答案】AB

【解析】P45 最下面。CE 属于招标人与投标人串标，D 属于骗标。

- 【答案】ABCE

【解析】P62~63，D 属于义务而不是权利。

- 【答案】ABDE

【解析】P74“（六）”。

- 【答案】AD

【解析】P89 最下面“4.按图施工的责任”。归纳的挺好。

68、【答案】BCE

【解析】P93“二、保修范围和最低保修期限”。

- 【答案】错题

【解析】P115~116.AB 错误，只有两类工程（大型人员密集场所+特殊工程）才需要公安消防机构做消防设计审核；C 显然错，谁负责审核的消防设计，设计变更自然也需要审核人同意；D 有问题，根据 P116 最下面（5）第 3 行，准确的表述是“人员密集场所”室内装饰装修，而不是“公共场所”。E，显然正确。

- 【答案】ACE

【解析】P128 中间“1.随时解除”。这里争议较大的为B：只有在劳动者“①严重失职，②营私舞弊，③给用人单位造成重大损害”时，用人单位得行使随时解除权。特别注意，这里需要三个要件同时具备，因为①②中间是逗号而不是“或”。实践中，几乎没有人因为这一款被辞退，就是因为对用人单位一方来说，举证劳动者营私舞弊太难了。

77、【答案】BCD

【解析】P197 最上面“（二）定金与预付款的区别”。总感觉今年大部分题，理论性太强了。

78、【答案】ABE

【解析】P223 最下面“三、法律规定应当撤销仲裁裁决的情形”。

79、【答案】ADE

【解析】P204 中间“（四）对法院委托鉴定申请重新鉴定的情形”。

80、【答案】ABD

【解析】P181 正中间（3）。

# 2013 年二建工程法规考试真题及答案解析

## 一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

- 当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（	）

A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的合同 C.造成对方人身伤害。财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的合同

- 适用《产品质量法》调整的是（	）

A.建筑工程	B.设备安装工程	C.销售用预制件	D.装修工程

- 仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的（	）

A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性

- 行政处罚案例中，组织听证的费用是由（	）承担

A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会

- 下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（	）

A.拒绝要约的通知到达要约人 B.承诺期满，受要约人未作出承诺 C.受要约人对要约内容作出实质性修改 D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人

- 下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（	）

A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程 C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程 D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程

- 既有居住建筑的建筑节能改造费用，由（	）负担。

A.政府全部 B.房屋公共维修基金 C.建筑所有权人自行 D.政府与建筑所有权人共同

- 用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（	）之日起建立。

A.订立劳动合同 B.实际用工

C.劳动合同备案 D.实际支付工资

- 下列事项中，能够申请行政复议的是（	）

A.行政处分决定	B.招标投诉处理 C.质量纠纷调解	D.造价指导信息发布

- 甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知， 甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是（	）

A.要约已撤销 B.要约已撤回 C.合同已失效 D.甲方未承诺

- 当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（	）

A.视为条件已成就 B.合同失效 C.条件不成就 D.合同生效

- 当事人不得在合同中协议选择由（	）的人民法院管辖。

A.原告住所地 B.合同签订地 C.仲裁机构所在地 D.标的物所有在

- 不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是（	）

A.债务人先履行合同		B.债权人先履行合同 C.双方同时履行合同	D.无先后关系

- 某建设工程施工合同约定价款为 1 亿元。施工成本0.9 亿元，按发包人核算造价为0.95 亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为 1.1 亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（ ）亿元。

A.1	B0.9	C.0.95	D.1.1

- 关于合同成立地点的说法，正确的是（    ） A.当事人不得约定合同成立地点 B.要约发出地点为合同成立地点 C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点 D.承诺生效地点为合同成立地点

- 下列法律中，属于行政法的是（	）

A.《公司法》 B.《建筑法》 C.《合同法》 D.《治安管理处罚法》

- 关于执行申请期间的说法，正确的是（	） A.申请执行的期间为 6 个月 B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算 C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算 D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算

- 下列情形中，构成委托代理终止的是（    ） A.代理人辞去委托 B.被代理人取得民事行为能力 C.被代理人死亡 D. 被代理人与代理人之间的监护关系消灭

- 当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外（ ）

A.合同不生效 B.合同无效 C.合同终止 D.不影响合同效力

- 根据《环境影响评价法》，在项目建设。运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由（	）组织环境影响的后评价。

A.建设项目审批部门	B.原环评文件审批部门

C.建设单位 D.建设行政主管部门

- 根据《合同法》，不会产生悔约过失责任的情形是（	）

A.被依法撤销的合同	B.未成立的合同

C.有效合同	D.无效合同

- 下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（	）

A.客体。内容均变更	B.主体。客体均变更 C.

主体。内容均变更	D.形式。主体均变更

- 某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（	）

A.申请延期 B.自行废止 C.报发证机关核验 D.重新更换

- 根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的， 最迟在（	）小时内作出裁定。

A.6 B.48 C.12 D.24

- 禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（	）

A.直接费 B.项目施工成本 C.企业个别成本 D.社会平均成本

- 人民法院 2 月 1 日作出第一审民事裁决，判决书 2 月 5 日 送达原告，2 月 10

日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是 2 月（	）日

A.1 B.26 C.5 D.10

- 施工企业的项目负责人应当对（	）负责。

A.本单位的安全生产	B.建设工程项目的安全施工 C.本单位安全生产所需资金 D.危险性较大的专项施工方案确定

- 建设单位不得（ ）具有相应资质等级的分包单位

A.拒绝 B.指定 C.认可 D.考察

- 当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以（ ）

A.提出上诉 B.提起再审 C.申请复议一次 D.不予执行

- 根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（ ）

A.包括拟用于完成招标项目的机械设备 B.由投标人自行编制 C.完全响应招标文件各项目要求 D.包括投标担保

- 根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或者（ ） 后， 可以解除劳动合同。

A.其同住的近亲属	B.发布决定	C.额外支付劳动者一个月工资	D.赔偿

损失

- 预制件定件合同总价款 100 万元，施工企业向预制件厂支付定金 50 万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还（ ）万元。

A.50	B.100	C.70	D.150

- 合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定 ②签订补充协议 ③按合同法其他相关规定执行，三种方式正确的先后顺序是（ ）

A.①②③	B.③②①	C.②①③	D.②③①

- 在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提

出异议的，应当在（		）提出。 A.首次开庭前	B.收到传票之日起 7 日内

C.举证期满前	D.庭审结束前

- 仲裁裁决人民法院裁定不予执行的，当事可以（	）

A.向人民法院上诉 B.向人民法院申请再审 C.向人民法院执行庭申请复义议

D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁

- 超过诉讼时效期间，当事人（	）的，不受诉讼时效的限制。

A.提起诉讼	B.提出请求	C.主张权利	D.自愿履行

- 建设工程施工合同无效，将不会产生（	）的法律后果。

A.返还财产	B.折价补偿	C.赔偿损件	D.支付违约金

- 当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（	）提出。 A.仲裁委员会的上级主管机关	B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁委员会所在地的基层人民法院	D.被告所在地的基层人民法院

- 《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定为了保护从业人员（ ）的权利。

  - 拒绝违章指挥和强令冒险作业

  - 紧急避险

  - 请求赔偿 D.批评。检举和控告

- 因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设

行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（ ）承担。

A.建设单位	B.施工企业	C.监理单位	D.建设行政主管部门

- 根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为（ ）

A.5	B.20	C.10	D.15

- 在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是（	）

A.抵押	B.保证	C.质押	D.留置

- 未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担（	）责任。

A.侵权	B.违约	C.不当得利	D.无因管理

- 建设单位在申请领取（ ）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.建设用地规划许可证	B.建设工程规划许可证

C.房屋销售许可证	D.建设工程施工许可证

- 可撤销合同被撤销后，其法律后果是（ ）

A.自撤销后无效	B.申请撤销时无效 C.自始无法律约束力	D.合同有效

- 工程建设中拟采用的新擮.新工艺。新材料，不符合现行（ ）规定的，应 当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.国家技术标准	B.强制性标准	C.行业质量标准	D.地方质量标准

- 甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法

定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是（ ）

A.原合同已经终止B.必须签订变更协议

C.合同主体未变更	D.合同内容已变更

- 分包人要求总承包人支付工程欠款 150 万元，总包人却以发包人尚有应付工

程款 200 万未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起

诉发包人，要求支付 150 万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是

（ ）。

A.起诉讼有法律依据	B.只能以总包人的名议起诉

C.只能起诉总包人	D.属于行使代位权

- 施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（ ）承担。

A.建造师原注册单位	B.建设主管部门	C.项目经理本人	D.施工企业

- 《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由（ ）颁发和管理。

A.县级以上人民政府 B.县级以上人民政府建设主管部门 C.省。自治区。直辖市人民政府

D.省。自治区。直辖市人民政府建设主管部门

- 甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是（ ）

  - 在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利

  - 合同已经生效，甲应当履行合同 C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意

D.乙的行为构成表见代理

- 关于合同成立时间的说法，正确的是（   ） A.承诺生效时合同成立 B.口头合同自交付标的物时成立 C. 合同书自生效时成立 D.采用信件方式订立合同的， 合同自信件到达时成立

- 根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是（	）

A.追索赡养费。抚养费	B.追索抚恤金，医疗费 C.追索违约金或者赔偿损失		D.追索劳动报酬

- 建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的（	）

A.附条件解除	B.附期限解除	C.附期限终止	D.附条件终止

- 关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（  ） A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动 C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查 D.女职工生育享受不少于 90 天的产假

- 投标有效期的起始时间是（	）时。

A.发售招标文件	B.投标截止	C.评标结束	D.发出中标通知书

- 违约责任承担的方式包括（	）

A.继续履行	B.提供担保	C.解除合同	D.代位赔偿

- 甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月 4 日签字盖章。乙方于当月8 日

签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后 5 日合同生效，当月18

日取得公证书。则该合同成立日期为当月（	）日。

A.8 B.4 C.18 D.24

- 合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（	）

A 侵权 B 预期违约 C 合法行为 D 单方解除合同

- 材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按（	）履行。

A.订立时履行地市场价格 B.履行时订立地市场价格

C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格

## 二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符

合题意，至少有1 个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5

分）

- 关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（	） A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责 B.施工总承包单位对施工质量负责 C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责 D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任 E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责

- 关于劳动合同试用期的说法正确的有（	）

A.试用期次数最多为 2 次 B.试用期不包含在劳动合同期限内 C.试用期最长为 6 个月 D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同 E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期

- 民事法律关系的主体包括（	）

A.法人 B.财物 C.权利义务

D.行为 E.自然人

- 某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中（ ）条款的效力。

A.全国履行 B.履约担保 C.结算和清理

D.争议解决 E.竣工验收

- 下列情形中，人民法院应该再审的有（		） A.管辖错误的 B.剥夺当事人辩论权利的	C.缺席判决的

D.原判决超出诉讼请求的	E.审判庭组成不合法

- 应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方（ ），可以终止履行。 A.经营状况严重恶化的

B.丧失商业信誉的 C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的 D.有大量诉讼及仲裁案件的 E. 转移财产。抽逃资金，以及逃避债务的

- 根据《产品质量法》，生产者不得（ ）

A.生产国家命令淘汰的产品 B.伪造或者占用他人的厂名 C.对产品使用性能瑕疵作出说明 D.伪造或者冒用认证标志等质量标志 E.以不合格产品冒充合格产品

- 甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为（ ）

  - 属于正常的商业行为

  - 属于泄露或不正当使用商业秘密

  - 应承担缔约过失责任 D.构成侵权行为

E.构成违约行为

- 下列责任中，属于行政处罚的有 A.责令停产停业	B.罚金 C.

暂扣或者吊扣执照	D.赔偿损失

E.治安拘留

- 不能作为民事诉讼证人的有（ ）

A.本案书记员 B.本案鉴定人员 C.本案诉讼代理人 D.无民事行为能力人 E.当事人亲属

- 根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程

（	）等方面的工程建设标准强制性条文

A.市容市貌    B.质量

C. 安 全     D. 卫 生

E.环境保护

- 根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（ ）

A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的 B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的 D.用人单位违章指挥。强令冒险作业危及劳动者人身安全的

E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满

- 建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括（ ）

A.已经办理了用地批准手续 B.施工图设计文件已按规定通过了审查 C.消防设计图纸已经公安消防机构审核 D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理 E.已经办理了招标投标核准手续

- 民事诉讼的基本特点包括（ ） A.公权性	B.自愿性	C.保密性

D.强制性	E.程序性

- 某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（ ）

A.合同履行地法院	B.仲裁委员会 C.

合同签订地法院	D.被告住所地法院

E.原告住所地法院

- 下列情形中，符合工程发包。分包管理相关规定的有（	） A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工 B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标 C.施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包 D.施工企业将包含人。机。料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包 E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包

- 下列情形中，属于合同继续履行例外的有（	）

A.债务人不同意履行	B.债务人公司分立

C.法律上不能履行	D.事实上不能履行

E.履行费用过高

- 合同无效的原因有（   ） A.恶意串通，损害他人利益 B.以合法形式掩盖非法目的 C. 一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益

D.重大误解或显失公平 E.损害社会公共利益

- 下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有（	） A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同 B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同 D.建设单位为偷税而订立的施工合同 E.村民胁迫施工企业订立的供货合同

- 下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有（	）

A.重伤 80 人	B.直接经济损失 5000 万元

C.死亡 20 人	D.直接经济损失 8000 万元

E.死亡 30 人

## 答案及解析

一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

- 答案：B

解析：由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。参见教材 p169

- 答案：C

解析：适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品； 设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。教材 p99

- 答案：C

解析：仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。教材 p200 仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性、强制性、程序性。

- 答案：A

解析：当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。教材 p146

- 答案：D

解析：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。教材 p157

- 答案：B

解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程；子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。教材 p34

- 答案：D

- 答案：B

解析：用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立，教材 p123

- 答案：D

解析：不得申请行政复议的，行政机关的行政处分或其他人事处理决定；行

政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。P225

- 答案：A

解析：因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。教材 p157

- 答案：C

解析：当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。教材 p171

- 答案：A

解析：通常实行的是“原告就被告”原则。即以被告住所地作为确定管辖的标准。参见教 p208

- 答案：B

解析：债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。参见 P183

- 答案：A 解析：合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。P174 15.答案：D 解析：合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立

合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。参见教材 P164.

- 答案：D	解析：行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。参见教材 P5.

- 答案：D 解析：申请执行的期间为 2 年。申请的期限起算：从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。参见教材 P217.

- 答案：A 解析：委托代理终止的情形： 代理期间届满或者代理实务完成 代理人取消委托或者代理人辞去委托 代理人死亡

代理人丧失民事行为能力 作为被代理人或者代理人的法人终止	参见教材 p15

- 答案：D

解析：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。参见教材 p24

- 答案：B

解析：项目的建设与运作过程中，产生于审批的环境影响评价文件不符的情况，应由建设单位组织环境影响后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。参见教材 p105

- 答案：C

解析：构成缔约过失的条件：

1、发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销（与违约责任的区别）

2、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务

3、受害方的信赖利益遭受损失参见教材 p162

- 答案：A 解析：狭义的合同变更不包括主体变更。教材 p186 23.答案：C

解析：中止施工满1 年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。教材 p30

- 答案：B

解析：根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在 48 小时内作出裁定。P211

- 答案：C

解析：投标人不得以低于成本的报价竞争，这里的“成本”应指投标人的个别成本。P46

- 答案：B

解析：如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为 15 天。教材 p214

- 答案：B 解析：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。P76 28.答案：B 解析：建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。教材 p37 29.答案：C

解析：裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。教材 p212

- 答案：A

解析：投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理、业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。教材 p43

- 答案：C

解析：劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前

30 日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。P129

- 答案：C 解析：应该是 50+20=70 33.答案：C

解析：先是按照签订补充协议，再是交易习惯，最后是其他相关规定执行。

34.答案：A 解析：本题考查的是仲裁法。 35.答案：D

解析：本题考查的是仲裁裁决的执行，仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可向人民法院提起诉讼 P224

- 答案：D

解析：超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。P20

- 答案：D 解析：合同无效的话，不会产生违约金的法律后果	p167

- 答案：B 解析：必须向所在地的中级人民法院提出。

P223 39.答案：C

解析：本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。参见教材

P63

- 答案：A

解析：因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所

以期间的风险又建设单位承担。

- 答案：B

解析：子招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。P54

- 答案：D

解析：本题参考留置权。	参见教材 p23

- 答案：B

解析：本题考查的是物权的设立、变更、转让和消灭。未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担违约责任。参见教材 p24

- 答案：D

解析：申请领取施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。P28

- 答案：C

解析：即合同成立之始起就不具有效力。P169

- 答案： B

解析：本题考查的是工程建设强制性标准的实施，工程建设中怒采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证 ，报批标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。参见教材 p102

- 答案：C 解析：合同主体签订人没有变更。 P186 48.答案：D 解析：本题考查的是代位权，参见教材 p183 49.答案：D

解析：本题考查的是注册管理。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业， 导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。P3

- 答案： D

解析：本题考查的是安全生产许证管理规定。参见教材 p85

- 答案：D

解析：表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使第三人项目其有代理权的表象，而与善意第三人进行的，由本人承担法律后果的代理行为。

- 答案：A

解析：合同成立的时间关系到当事人合适受合同拘束。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签订或者盖章时合同成立。也就是承诺时生效。P164

- 答案：C

解析：适用于先于执行的有赡养费、抚养费、抚恤金、医疗费、劳动报酬。只有C，没有。P212

- 答案：A

解析：施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的附条件解除

- 答案：C

解析：女职工和未成年工特殊保护，禁止女职工从事矿山井下劳动；不得安排在经期从事高温、低温的体力劳动；具体详见教材 p117.

- 答案：B

解析：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到投标地点；在截止时间后送到的投标文件，招标人应当拒收。P44

- 答案：A

解析：违约责任的承担方式主要有三种，即继续履行、采取补救措施和赔偿损失。P191

- 答案：A

解析：合同成立时指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一致。

P163

- 答案： B 解析：本题考查的是违约责任承担方式，预期违约 60.答案：A

解析：本题考查的是合同履行的规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价履行，参见教材 p173

## 二、多项选择题

- 答案：ABCD

解析：本题考查的是总承包单位与分包单位的连带责任，对于才来哦的采购， 谁采购谁负责，所以 A 正确，建筑法第十五条：建筑工程实行总承包的，工程质量由于工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任，分包单位应当接受总承包单位的质量管理。P38

- 答案： CE

解析：同一用人单位与同一劳动者只能约定一次使用期，所以 A 错误，试用期包含在劳动合同期限内，所以 B 错误，用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由，所以D 错误，参见教材 p215、216.

- 答案：AE

解析：民事法律关系的主体，是指民事法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括自然人，法人和其他组织。参见教材 p10

- 答案：CD

解析：合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。参见教材 p174

- 答案： DE

解析：人民法院应当再审的有：违反法律规定，管辖错误的；违反法律规定， 剥夺当事人辩论权利的；未经传票传唤，缺席判决的。ABC 阐述不全面。参见教材 p215、216

- 答案：ACE

解析：对方有下列情况，可以行使不安抗辩权（当事人没有确切证据中止履行的，承担违约责任）。

1、经营状况严重恶化

2、转移财产、抽逃资金以及逃避债务

3、三十商业信誉

4、有丧事或者可呢过丧失履行债务能力的其他情况P183

- 答案：ABDE

解析：参见教材 p100，《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为： 不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料 不得伪造产地，不得伪造或毛用他人厂名、厂址 不得伪造或者冒用认证质量标志 不得参杂、不得以假充真、以次充好、不得以不合格产品冒充合格产品

- 答案：CD

解析：本题在合同订立谈判阶段，建设单位违背诚实信用原则，所以属于缔约过失责任，属于泄露或不正当使用商业秘密，侵犯了乙设计单位的权利。参见教材 p162

- 答案：AC

解析：修女更正处罚种类包括： 警告

罚款 没收违法所得、没收非法财物 责令停产停业 暂扣或吊销许可证和执照

行政拘留，治安拘留是行政处罚之一其他行政处罚	参见教材 p145 70.答案：ABC 解析：不能作证人的人 不能正确表达意志的人

诉讼代理人 审判员、陪审员、书记员 鉴定的人员

参与民事诉讼的检察人员	参见教材 p203

- 答案：BCDE

解析：工程建设强制性标准时指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。参见教材 p102

- 答案：ABCD

解析：本题考查的是劳动者可以解除劳动合同合同的情形，参见教材 p127

- 答案：ABCD

解析：本题考查的是申请施工许可证的条件，参见教材 p27

- 答案：ADE

公权性、强制性、程序性。	P200

- 答案：AD

解析：因合同纠纷提起诉讼的，由被告住所或者合同履行地人民法院管辖， 仲裁没有法定管辖的规定。参见教材 p208

- 答案：CE

解析：建筑法严禁肢解发包，也不可以分解为若干标段进行招标。参见教材

p33

- 答案：CDE

解析：非违约方有权要求违约方依照合同约定继续履行合同，必须建立在能

够并且应该实际履行的基础上，以下情况例外： 法律上或事实上不能履行 债务的标的物不适于强制履行或履行费用过高

债权人在合理期限内未要求履行 参见教材 192 78.解析：无效合同的原因	一方欺诈，并损害国家利益的一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的

恶意串通，损害国家、集体或第三人利益损害的合同以合同法形式掩盖非法目的

损害社会公共利益 违反法律法规强制性规定的	参见教材 p166

  - 解析：1、因重大误解订立的合同

2、显失公平的合同、

3、因欺诈胁迫而订立的合同、

4、乘人之危而订立的合同 参见教材 p168

  - 解析：重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下的死亡，或者 50 人以上

100 人以下重伤，或者 5000 万元以上一亿元一下直接经济损失，以上包括本数， 以下不包括。参见教材 p64

# 2014 年二级建造师法规真题及答案

一、单项选择题（共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1．关于施工企收法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（	）。A．项目经理部具备法人资格 B．项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C．项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D．项目经理部是施工企业内部常设机构

- 单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ ）。

A．乙的行为属于法定代理 B．甲有权拒绝接受这批普通水泥 C．如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D．甲应承担付款义务

- 根据《物权法》，土地承包经营权属于（	）。

A．所有权	B．用益物权

C．担保物权	D．准物权

- 关于不动产物权设立的说法，正确的是（	）。A．经依法登记，发生设立效力 B．合同签字盖章，发生设立效力 C．依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D．未经登记，不动产交易合同无效

- 工程建设中使用的计算机软件是（	）保护的客体，受知识产权保护。

A．专利权	B．商标权

C．著作权	D．发明权

- 根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（	）。

A．厂房	B．可转让的专利权

C．生产原材料	D．公立幼儿园的教育设施

- 根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（	）。

A．生产设备	B．连设用地使用权

C．正在建设的建筑物	D．集体所有的宅基地

- 某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（	）。

A．行政处分	B．违约责任 C．行政处罚		D．交纳罚金

- 以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（	）。

A．政府对市场主体的守法诚信评价 B．社会中介信用机构的综合信用评价 C．市场主体的自我综合信用评价 D．行业协会协助政府部门的综合信用评价

- 承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（	）。

A．按份责任B．补充责任

C．连带责任D．公平责任

- 建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④旅行项目审批手续;⑤开标、评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（ ）。

A．①②③④⑤⑥⑦⑧ B．③②④⑦①⑤⑧⑥ C．②③①④⑦⑤⑥⑧ D．④③②⑦①⑤⑧⑥

- 按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（	）。

- 昼间 60dB (A )，夜间 50dB(A)

- 昼间 65dB (A )，夜间 50dB(A)

- 昼间 70dB (A )，夜间 55dB(A)

- 昼间 75dB (A )，夜间 60dB(A)

- 根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释， 当事人申请只想仲裁裁决的案件，由（	）管辖。 A．仲裁机构所在地中级人民法院

B．仲裁机构所在地高级人民法院 C．被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院 D．被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院

- 在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（ ）。A．撤回投标

B．提高投标保证金额C．撤销投标 D．及时书面告知招标人

- 关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（	）。

A．承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包 B．个人可以承揽分包工程业务  C．建设单位有权直接指定分包工程承包人D．建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝

- 关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（	）。

- 不良行为记录信息公布期限一般为 6 个月至 3 年

- 良好行为记录信息公布期限一般为 6 个月

- 招标投标法违法行为记录公告期限为 1 年

- 依法限制招标投标当事人资质公告期限为 3 个月

- 发包人发生以下情形，且在催 A 告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（ ）。A．未按约定支付工程价款致使承包 A 人无法施工

B．拖欠垫资利息 C．施工现场安装摄像设备全程监控 D．迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付

- 关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（	）。A．任何单位不得对能源消费实行包费制 B．施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证 C．建筑工程保温材料的安装采取监理工程师取后签字确认制 D．建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准， 不得出具竣工验收合格报告

- 根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是（	）。A．设备租赁合同		B．建设工程合同 C．承揽合同	D．货物买卖合同

- 某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位

的说法，正确的是（	）。

A．应当自行委托监理单位	B．应当招标选择监理单位C．可不委托监理单位

D．应当由建设主管部门指定监理单位

- 根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（ ），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5 年内不得注册。

A．3 个月以上 6 个月以下	B．3 个月以上 1 年以下

C．6 个月以上 2 年以下	D．1 年以上 3 年以下

- 下列建设工程不良行为中，属于施 A 工企业资质不良行为的是（	）。

A．超载本单位资质等级承揽工程的	B．以他人名义承揽工程的

C．施工中偷工减料的	D．将工程转包的

- 施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按规定移交拣选文物，情节严重但沿不构成犯罪的，可处以（	）罚款。

A．1 千元以上 1 万元以下	B． 5 千元以上 5 万元以卜

C．1 万元以上 10 万元以下	D． 5 万元以上 50 万元以下

- 甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是（	） A．丙应向甲承扪违约责任	B．甲只能向丁主张损客赔偿

C．丙应向乙承担违约责任	D．乙应自行承担货物损失

- 某生产经背单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其受到的处理不包括（	）。

A．撤职	B．撤职

C．刑罚	D．行政拘留

- 下列法律文书中，属于可以强制执行的是（	）。A．双方签收的人民法院调解书 B．双方签收的人民调解委员会制作的调解书 C．双方签收的建设行政主管部门制作的调解书 D．—方拒绝签收的仲裁调解书

- 工程项目质量安全第一责任人是（ ）。A．总经理	B．部门A 经理C．安全经理		D．项目经理

- 根据《建筑法》，开工报告制度是指（	）。A．建设单位对施工企业开工条件的确认   B．政府主管部门的一种行政审批制度 C．监理单位对施工企业开工准备工作的确认 D．政府主管部门对施工企业开工条件的确认

- 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的， 应当在（	）提出。

A．中标候选人公示期间	B．中标通知书发出之后 C．合同谈判期间		D．评标报告提交之前

- 下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是

（	）。

A．仲裁事项	B．选定的仲裁委员会 C．请求仲裁的意思表

示	D．仲裁裁决的效力

- 某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是

（	）。

A．安排怀孕 4 个月的李某夜班看护仪表B．未对未成年工进行定期健康检査  C．安排女职工王某从事井下作业 D．安排未成年工进行井下作业

- 监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（ ）。A．费用由施工企业承担	B．工期不予顺延

C．视为建设单位违约	D．施工企业可主张合理利润

- 下列变更中，属于应当经合同当亊人双方协商一致情形的是（	）。A．采购数量变更		B．公司名称变更 C．合同签约人员变更	D．公司法定代表人变更

- 根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（	）， 并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

A．60%	B．75%

C．80%	D．90%

- 注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现

（	）。A．立即吊销其注册建造师证书 B．立即注销其建造师资格证书

C．已立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布D．处以 1 万元罚款

- 诉讼时效期间应当从（	）起计算。

A．侵害行为停止时	B．当事人知道或应当知道权利被侵害时C．当事人权利被侵将并产生损害后果时

D．当事人提起赔偿主张之日

- 下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（	）。A．涉及国家安全、国家秘密的项目 B．使用各级财政预算资金的项目 C．使用企业事业单位自有资金的项目 D．使用上市公司资金的项目

- 各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，

（	）。A．必须向同级人民法院提出检察建议 B．有权向同级人民法院提出检察建议 C．必须向上一级人民法院提出检察建议 D．有权向上一级人民法院提出检察建议

- 下列行为中不符合承揽合同特征的是（	）。A．承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作 B．承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的 C．承揽人独立完成合同义务， 不受定作人的指挥管理 D．承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成

- 施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由（	）强制执行。

A．建设单位	B．人民法院

C．建设行政主管部门	D．公安部门

- 根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（	）处以罚款。

A．勘察单位	B．建设单位和施工企业

C．设计单位	D．建设单位和监理单位

- 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是〔 〕。

A．须大修才能达到安全技术标准的B．超过制造厂家规定的使用年限的C．无安全技术档案的 D．无齐全有效的安全保护装置的

- 建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的， 其可能受到的最严重的行政处罚是（	）。

A．吊销资质证书	B．责令改正，没收违法所得

C．降低资质等级	D．处以罚款

- 检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由（	）。

A．双方共同认可的检测机构B．原检测机构 C．上级检测机构 D．建设行政主管部门

- 关于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的是（	）。

A．当事人必须采用示范文本B．采用示范文本是 C．供当事人订立合同时参考 D．不采用示范文本

- 关于施工合同特征的说法，错误的是（	）。

A．施工合同是双务合同B．施工合同是要式合同

C．施工合同客体是工程D．施工合同是有偿合同

- 某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，生效判决

的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（ ） 月。

A．6	B．12

C．18	D．24

- 某工地施工扬尘严重，市环保局接到群从举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以 3 万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，（ ）申请行政复议。

A．市环保局	B．省建设厅

C．市人民政府	D．省人民政府

- 根据《劳动合同法》B 用人单位自用工之是起超过 1 个月不满1 年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（	）倍的工资。

A．1.5	B．2

C．3	D．4

- 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（ ）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

A．签约时的签约地  B．履约时的签约地  C．履约时的项目所在地D．签约时的项目所在地

- 某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标， 但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法， 正确的是（	）。

A．甲、乙应承担连带赔偿责任B．甲与乙属于联合体投标

C．实际施工并造成损失的是甲，与乙无关 D．投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任

- 职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（	）承担举证责任。

A．职工	B．鉴定机构

C．劳动部门	D．用人单位

- 某建设工程项目施工招标，甲公司和乙公司均参与投标，并都委托了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于（	）。

A．联合投标	B．合法投标

C．串通投标	D．独立投标

- 下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（	）。

A．质量检测站	B．项目咨询单位 C．监理单位		D．建设行政主管部门

- 关于租赁合同特征的说法，正确的是（	）。A．租赁合同是单务合同 B．租赁合同成立以租赁物的交付为要件 C．出租方转移租赁物的所有权 D．承租人获得租赁物的使用收益权

- 关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（ ）。A．不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人 B．可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理 C．可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业 D．不得在一级建筑业企业执业

- 投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（	）。

- 由工商行政管理机关吊销营业执照

- 取消其 1 年至 2 年参加依法必须进行招标的项目的投标资格 C．构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任 D．由招标行政主管部门责令改正并处罚金

- 施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法 5 年内不得担任任何施工企业的主要负责人、项目负责人，该期间的起算时间为（	）。A．犯罪行为发生之日	B．刑罚执行完毕之日

- 案件移送审查之日	D．刑事判决生效之日

- 某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排沟，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是（ ）。A．该村的村民委员会	B．建设行政主管部门

C．环保行政主管部门	D．规划行政主管部门

- 涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有送技术标准规定的应取样数量的（	）。

A．30%	B．50%

C．75%	D．80%

## 二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符

合题意，至少有1 个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5

分）

- 根据《建设工程质量管理条例》，法定质量保修范围有（	）。A．土石方工程	B．地基基础工程 C．电气管线工程		D．景观绿化工程 E．屋面防水工程

- 根据国家发展和改革委员会等 9 部门联合颁布的《标准施工招标文件》，投

标文件应当包括（	）。

A．招标管理机构	B．已标价工程量清单C．拟转包项目情况表      D．资格审查资料 E．施工组织设计

- 用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（	）。A．严重违反用人单位规章制度的 B．劳动者患病或者非因式负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能 从事由用人单位另行安排工作的 C．严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的 D．劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作，仍不能胜任工作的 E．劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行， 经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的

- 生产安全事故等级划分的主要因素有（	）。

A．政治	B．心理

C．人身	D．主观恶意E．经济

- 下列责任中，属于违约责任的承担方式的有（	）。

A．定金	B．罚金

C．违约金	D．罚款E．消除危险

- 合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有（	）。

A．赔礼道歉	B．继续履行

C．赔偿损失	D．采取补救措施

E．支付违约金

- 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括（ ）。A．防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理等水利项目   B．垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目C．邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目 D．供水、供电、供气、供热等市政工程项目

E．生态环境保护项目

- 关于合同成立时间的说法，正确的有（ ）。A．合同书自双方签字时成立	B．双方意思表示一致合同即成立

C．承诺生效时合同成立	D．口头合同自交付标的物时成立E．按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立

- 下列建设工程合同中，属于无效合同的有（ ）。A．承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同 B．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同 C．建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同 D．分包单位胁迫施工企业订立的合同 E．建设单位为逃税而订立的施工合同

- 根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其（	）应当报项目审批、核准部门审批、核准。

A．招标范围	B．招标文件

C．招标方式	D．招标组织形式E．招标代理机构

- 依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应（ ）。A．认定招标、投标、中标无效

B．依法重新招标C．依法重新评标

D．由行政监督部门接管剩余招标投标工作 E．依法禁止就该项目再次招标

- 工程监理单位的主要安全责任有（	）。A．采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线B．组织抢救生产安全事故 C．审查专项施工方案 D．对施工安全事故隐患要求整改 E．及时报告生产安全事故

- 下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（	）。A．使用伪造、变造的许可证件 B．提供虚假的财务状况或者业绩 C．提供虚假的信用状况 D．提供虚假的项目负责人劳动关系证明 E．不同投标人的投标文件相互混装

- 根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有

（	）。

A．约定专业技术培训服务违约金      B．扣押居民身份证 C．签订竞业限制协议书	D．扣押职业资格证E．要求提供担保

- 根据《民事诉讼法》，属于广义民事诉讼当事人的有（	）。

A．第三人	B．刑事附带民事案件自诉人

C．辩护人	D．原告与被告E．共同诉讼人

- 根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有（ ）

A．招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人 B．评标委员会成员对其评审意见承担个人责任 C．履约保证金不得超过中标合同金额的 10%。 D．国将资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人 E．招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

- 下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（	）。A．投标人相互串通投标	B．投标人与招标人串通投标 C．招标人操纵中标 D．投标人以他人名义投标 E．投标人以高于市场定价的报价竞标

- 施工作业人员享有的主要安全生产权利有（ ）。A．建议权	B．检举权

C．收益权	D．获得工伤保险赔偿权 E．紧急避险权

- 下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有（	）。A．施工企业超越资质等级订立的合同 B．施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同 C．建设单位为洗钱而订立 的 施 工 合 同     D． 显 失 公 平 的 合 同E．一方乘人之危与他人订立的合同

- 根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收应当具备的条件有（	）。

A．有完整的技术档案B．完成工程结算备案

- 有主要建筑材料的进场试验报告

- 有设计单位签署的质量合格文件E．有施工企业签署的质量保修书

一、单选

## 答案及解析

1~5：B D B A C	6~10：D D B B C

11~15：D C C D A	16~20：A A C B C

21~25：B A B C C	26~30：A D B A D

31~35：A D A C C	36~40：B B B D D

41~45：B B A A C	43~50：C A C B D

51~55：A D C C D	56~60：B D B C A

二 、 多 选 61~65：BCE；BDE； BDE；CE；AC 66~70：BCD；ABCE；ACE；ABE；ACD

71~75：ABC；CD；ABCD；AC；ADE

76~80：BCD；AB D；ABDE；DE；ACDE